**Протокол № 15**

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

г. Валуйки «09» сентября 2019 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** **из 16 членов общественной комиссии:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дыбов Алексей Иванович | глава администрации Валуйского городского округа, председатель общественной комиссии; |  |
| Кочетова Инна Витальевна | заместитель главы администрации Валуйского городского округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ, заместитель председателя общественной комиссии; |  |
| Комисарова Ольга Леонидовна | начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа, секретарь общественной комиссии; |  |
| Седина Лариса Алексеевна | начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа, главный архитектор Валуйского городского округа; |  |
| Осипов Михаил Валентинович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и инженерных систем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа; |  |
| Радченко Евгений Валерьевич | начальник отдела МВД России по городу Валуйки и Валуйскому району (по согласованию); |  |
| Стрыжакова Светлана Леонидовна | директор муниципального казенного учреждения «Валуйский ОКС»; |  |
| Жуков Алексей Иванович | директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»; |  |
| Колесникова Н.В. | руководитель исполнительного комитета Валуйского местного отделения всероссийской Политической партии «Единая Россия» (по согласованию); |  |
| Семыкин Николай Леонтьевич | председатель Валуйской Местной Организации Всероссийской Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов (по согласованию); |  |
| Рожин Алексей Николаевич | глава Уразовской территориальной администрации администрации Валуйского городского округа; |  |
| Зеленская Галина Викторовна | председатель Совета депутатов Валуйского городского округа (по согласованию); |  |
| Иванова Татьяна Петровна | председатель территориальной организации профсоюзов работников образовательных учреждений г. Валуйки и Валуйского района (по согласованию), |  |

также участие в заседании общественной комиссии принимала Селиванова Ирина Александровна, от которой поступило предложение о внесении изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии. Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

**Повестка дня:**

Рассмотрение предложения заинтересованного лица о внесении изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа».

**По вопросу повестки дня слушали:**

Седину Л.А., которая сказала, что в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденных Приказом Минстроя от 06.04.2017 года № 691/пр, администрацией Валуйского городского округа был разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа».

В газете «Валуйская звезда» от 7 августа 2019 года № 29 было опубликовано уведомление о начале приема и механизме рассмотрения предложений заинтересованных лиц по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа». Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» наряду с проектом постановления администрации Валуйского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 10.11.2017 года № 123» был опубликован «Муниципальном вестнике» газеты «Валуйская звезда» от 7 августа 2019 года.

Также уведомление о начале приема и механизме рассмотрения предложений заинтересованных лиц по проекту муниципальной программы и проект муниципальной программы были размещены на официальном сайте администрации Валуйского городского округа.

Срок подачи заинтересованными лицами предложений установлен с 7 августа 2019 года по 7 сентября 2019 года включительно.

6 сентября 2019 года в управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа поступило предложение заинтересованного лица Селивановой Ирины Александровны, проживающей на территории Валуйского городского округа, о внесении изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа».

Предложение Селивановой И.А. поступило в управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа в установленный для приема предложений срок по установленной форме.

Заинтересованным лицом предлагается внести следующие изменения и дополнения в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»:

- абзацы десятый, одиннадцатый, двенадцатый раздела 2 муниципальной программы исключить;

- абзац восемнадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3. Увеличение доли населенных пунктов Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 100 процентов.»;

- абзац девятнадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года на 30 %.»;

- абзац двадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Реализация в Валуйском городском округе мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30%.»;

- раздел 2 муниципальной программы дополнить следующими словами:

«Администрация Валуйского городского округа− получатель субсидии в рамках реализации муниципальной программы:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2019 году в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (для муниципального образования – получателя субсидии в текущем и последующем годах);

- по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивает реализацию муниципальной программы, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивают реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (для муниципальных образований – получателей субсидии, на территории которых расположены города с численностью населения до 100 тыс. человек и исторические поселения);

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории.

Администрация Валуйского городского округа имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Валуйского городского округа межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты:

- о расходах бюджета Валуйского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального и областного бюджетов, по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов;

- о достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

В соответствии с Правилами предоставления из бюджета Белгородской области средств государственной поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп (далее – Правила) обязательства Валуйского городского округа – получателя субсидий из бюджета Белгородской области:

а) обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения − не менее 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы на 2018 – 2024 годы), в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу на 2018 − 2024 годы;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) обеспечить заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии − для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии − для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным предусмотрением в указанных соглашениях минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов;

д) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Валуйском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

е) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Валуйском городском округе федеральными, региональными и муниципальной программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) обеспечить актуализацию муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока её действия на срок реализации федерального проекта;

и) обеспечить ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Белгородской области, принятым не позднее 12 февраля 2019 года:

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенную в муниципальную программу в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

к) обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, указанного в пункте 5 Правил, софинансируемых из федерального и областного бюджетов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

л) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

м) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить:

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

н) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

о) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

п) представлять не позднее 15 ноября текущего финансового года в департамент Жилищно-коммунального хозяйства Белгородской областине менее 1 проекта по благоустройству общественной территории, реализованного в текущем году, для дальнейшего направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству;

р) обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

с) обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

т) обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 Правил;

у) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

ф) завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы, указанной в подпункте «а» пункта 8 Правил, в установленные в ней сроки.»;

- раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа состоит из одной подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа».

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Валуйского городского округа в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Валуйского городского округа в соответствии с едиными требованиями исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администрации Валуйского городского округа по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте Валуйского городского округа информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- реализацию не менее 44 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.

- благоустройство к 2024 году не менее 100% дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

Сроки реализации подпрограммы совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

[Перечень](#P1679) контрольных событий муниципальной программы представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Перечень общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Валуйского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 9 к муниципальной программе.»;

- раздел 3 подпрограммы 1 «Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

**«**Достижение цели и решения задачи намечается за счет реализации основных мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Валуйского городского округа, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа планируется реализовать следующие основные мероприятия:

1.1. «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Валуйского городского округа».

В рамках данного основного мероприятия планируетсядостичь доли дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, до 80 процентов.

1.2. «Обеспечение благоустройства общественных территорий Валуйского городского округа».

Результатом данного мероприятия является достижение количества благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек – 21 общественная территория.»;

- слова по тексту муниципальной программы «актом субъекта Российской Федерации» заменить словами «актом Белгородской области»;

- раздел 4 подпрограммы 1 «Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации подпрограммы 1 к 2024 году планируется достижение следующих результатов:

1. Реализация не менее 44 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.

2. Благоустройство к 2024 году не менее 100% дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении № 1](#P1178) к муниципальной программе.»;

- приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

**«Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валуйского городского округа»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок**  **реализации** | | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017**  **год (базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **завершение** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | Муниципальная программа  Формирование современной городской среды  на территории Валуйского городского округа» (цель - повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Валуйского городского округа) | 2018 год | 2024  год | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | 398618,21 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (ежегодно,  накопительным итогом), единиц\* | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Среднее значение индекса качества городской среды\*\*, проценты | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение доли населенных пунктов Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 100 процентов. | 0 | - | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 100 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Валуйском городском округе на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Реализация в Валуйском городском округе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, проценты | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| 1. | Подпрограмма  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального  назначения Валуйского городского округа (Задача - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Валуйского городского округа, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа) | 2018 год | 2024  год | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | 398618,21 | Реализация не менее 44 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года. |  | 15 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Благоустройство к 2024 году не менее 100% дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций. | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 100 |
| 1.1 | Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Валуйского городского округа | 2018 год | 2024  год | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |  | Доля дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, процентов | 0 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 | Обеспечение благоустройства общественных территорий Валуйского городского округа |  |  | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |  | Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек, ед.;» | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 |

- приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

**«Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валуйского городского округа»**

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Реализация не менее 19 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года. | ед. | Суммарное количество благоустроенных общественных территорий Валуйского городского округа включенных в муниципальную программу формирование современной городской среды | Ведомственная статистика муниципального образования | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Показатель 2 Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов. | % | Процентное соотношение среднего значения индекса качества городской среды на территории Валуйского городского округа | Ведомственная статистика муниципального образования | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 3 | Показатель 3 Увеличение доли населенных пунктов Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 100 процентов. | % | Процентное соотношение населенных пунктов Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов | Ведомственная статистика муниципального образования | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 4 | Показатель 4 Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года на 30 %. | % | Процентное соотношение количества граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | Ведомственная статистика муниципального образования | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 5 | Показатель 5. Реализация в Валуйском городском округе мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30% | % | Процентное соотношение реализации в Валуйском городском округе мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Ведомственная статистика муниципального образования | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;» |

- приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

**«Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валуйского городского округа»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование**

**современной городской среды на территории Валуйского городского округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта, его наименование** | **Разработчик**  **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Решение Совета депутатов Валуйского городского округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валуйского городского округа о бюджете Валуйского городского округа на текущий год и плановый период» | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2019-2024 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации Валуйского городского округа о внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа | Управление архитектуры капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | 2019-2024 годы (по мере необходимости) |
| 3. | Постановление администрации Валуйского городского округа «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа», Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в муниципальную программу» | Управление архитектуры капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | декабрь 2019 года |
| 4. | Постановление администрации Валуйского городского округа «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием» | Управление архитектуры капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | декабрь 2019 года |
| 5. | Постановление администрации Валуйского городского округа «Об утверждении дизайн-проектов дворовых территорий Валуйского городского округа, участвующих в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» | Управление архитектуры капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | 2019-2024 годы (по мере необходимости)»; |

- приложение № 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

**«Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валуйского городского округа»**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству** | **Год реализации муниципальной программы** |
|
| **25** | **Всего** |  |
| 1. | г. Валуйки, ул. Ст.Разина, 8 «а» | 2018 |
| 2. | г. Валуйки, ул. Никольская, 117 | 2018 |
| 3. | г. Валуйки, пл. Привокзальная,1 | 2018 |
| 4. | г. Валуйки, ул. Дзержинского,16«в» | 2018 |
| 5. | г. Валуйки, ул. Клубная, 3 | 2018 |
| 6. | г. Валуйки, ул. М. Горького,21 | 2018 |
| 7. | г. Валуйки, ул. Ст. Разина,3 | 2018 |
| 8. | г. Валуйки, ул. Тимирязева, 95 | 2018 |
| 9. | г. Валуйки, ул. Новая, 10 | 2018 |
| 10. | г. Валуйки, ул. М. Горького, 39 | 2020 |
| 11. | г. Валуйки, ул. Пушкина, 36 | 2020 |
| 12. | г. Валуйки, ул. Свердлова, 8 «а» | 2020 |
| 13. | г. Валуйки, ул. 1 Мая, 32 | 2020 |
| 14. | г. Валуйки, ул. Щорса, 5 | 2022 |
| 15. | г. Валуйки, ул. 1 Мая, 24 | 2022 |
| 16. | г. Валуйки, ул.Октябрьская,39 | 2022 |
| 17. | г. Валуйки, ул. Ст. Разина,1 | 2022 |
| 18. | г. Валуйки, ул. Щорса,3 | 2022 |
| г. Валуйки, ул. Котовского, 22 | 2022 |
| г. Валуйки, ул.Соколова, 1 «г» | 2022 |
| 19. | Валуйский район, с. Казинка, ул. Мира, 12 | 2022 |
| Валуйский район, с. Казинка, ул. Мира, 14 | 2022 |
| 20. | Валуйский район, п. Уразово, ул. Ленина, 54 «а» | 2018 |
| Валуйский район, п. Уразово, ул. К.Либкнехта, 1«а» | 2018 |
| Валуйский район, п. Уразово, ул. Калинина, 7 «а» | 2018 |
| 21. | Валуйский район, п. Уразово, ул. Ленина, 54 | 2018 |
| 22. | Валуйский район, п. Уразово, ул. Рабочая, 35 | 2022 |
| Валуйский район, п. Уразово, ул. Рабочая, 45 | 2022 |
| 23. | Валуйский район, п. Уразово, ул. Октябрьская, 13 | 2022 |
| 24. | Валуйский район, п. Уразово, ул. Рабочая, 43 | 2022 |
| 25. | Валуйский район, п. Уразово, ул. Ленина, 100 | 2022»; |

- дополнить муниципальную программу приложением № 8 следующего содержания:

**«Приложение № 8**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валуйского городского округа»**

**Перечень общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адреса общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, которые подлежат благоустройству** | **Год реализации муниципальной программы** |
|
| **19** | **Всего** |  |
| 1. | г. Валуйки, улица Ст. Разина | 2018 |
| 2. | г. Валуйки, улица Гвардейская | 2018 |
| 3. | г. Валуйки, улица Соколова | 2018 |
| 4. | с. Шелаево, улица Центральная | 2018 |
| 5. | г. Валуйки, улица 1-го Мая | 2020 |
| 6. | г. Валуйки, улица 9-го Января | 2020 |
| 7. | г. Валуйки, улица Пролетарская | 2020 |
| 8. | г. Валуйки, улица Коммунистическая | 2022 |
| 9. | г. Валуйки, улица Никольская | 2022 |
| 10 | Реконструкция улицы М.Горького, в г. Валуйки, Бульвар | 2020 |
| 11 | г. Валуйки, улица Суржикова | 2022 |
| 12 | Благоустройство места массового отдыха на водном объекте в городе Валуйки по улице Демьяна Бедного на реке Валуй | 2020 |
| 13 | Благоустройство места массового отдыха на водном объекте в городе Валуйки на реке Оскол «Ангелок» | 2022 |
| 14 | с. Казинка, улица Мира | 2022 |
| 15 | с. Принцевка, улица Центральная | 2022 |
| 16 | с. Насоново, улица Школьная | 2020 |
| 17 | с. Рождествено, улица Ленина | 2022 |
| 18 | п. Уразово, ул. М. Горького | 2022 |
| 19 | Благоустройство места массового отдыха на водном объекте в п. Уразово по улице Аптекарской | 2020»; |

- дополнить муниципальную программу приложением № 9 следующего содержания:

**«Приложение № 9**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валуйского городского округа»**

**Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Валуйского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | **Год реализации муниципальной программы** |
|
| 1 | г.Валуйки, ул.М.Горького, д.2/9, 2/11 | 2018 |
| 2 | г.Валуйки, ул. М.Горького, д.82 «в» | 2018 |
| 3 | г.Валуйки, ул. Д.Бедного, д.4/2 | 2018 |
| 4 | г.Валуйки, ул. Горького,б/н | 2018 |
| 5 | г.Валуйки, ул. Гвардейская, д.27 | 2018 |
| 6 | г.Валуйки, ул. Коммунистическая, 91/1 | 2018 |
| 7 | г.Валуйки, ул. Коммунистическая, д.68/1 | 2018 |
| 8 | г.Валуйки, ул. Коммунистическая,87 | 2018 |
| 9 | г.Валуйки, ул.Коммунистическая,д.117/2 | 2018 |
| 10 | г.Валуйки, ул. Ватутина,д.1 | 2018 |
| 11 | г.Валуйки, ул.Новая, д.6/2 | 2018 |
| 12 | г.Валуйки, ул. 1Мая, д.30/1 | 2018 |
| 13 | г.Валуйки, ул. Котовского, д.10/1 | 2018 |
| 14 | г.Валуйки, ул. Соколова, д.96 | 2018 |
| 15 | г.Валуйки, ул. Соколова, д.48 | 2018 |
| 16 | г.Валуйки, ул. Суржикова, д.61 | 2018 |
| 17 | г.Валуйки, ул. Новая, д.6/1 | 2018 |
| 18 | г.Валуйки, ул. Советская, д.48 | 2018 |
| 19 | г.Валуйки, ул. Суржикова, д.110/7 | 2018 |
| 20 | г.Валуйки, Ул.Коммунистическая, 120 «а» | 2018». |

По вопросу повестки дня в**ыступили:**

Кочетова И.В., которая сказала, что поступившее предложение по внесению изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» является обоснованным и целесообразным и не противоречит федеральному и областному законодательству.

Руководствуясь Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 15.09.2017 года № 105, учитывая обоснованность и целесообразность поступившего предложения заинтересованного лица Селивановой И.А. о внесении изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа», общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

**РЕШИЛА:**

1. Признать предложение заинтересованного лица Селивановой И.А. о внесении изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» целесообразным и обоснованным.

2. Рекомендовать разработчику проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» – администрации Валуйского городского округа доработать проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» с учетом поступившего предложения заинтересованного лица о внесении изменений и дополнений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» и утвердить муниципальную программу в установленном законом порядке.

Решение принято единогласно.

**Председатель**

**общественной комиссии А.И. Дыбов**

**Секретарь общественной комиссии О.Л. Комиссарова**