УТВЕРЖДЕНА

Глава администрации муниципального

района «Город Валуйки и Валуйский район»

___________________________     А. И. Дыбов

« ______» __________________      2016 года

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

(с учётом внесенных изменений)

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (5 лотов).

Лот №1: Многоквартирный дом по адресу: г. Валуйки, ул. Соколова, дом 14.

Работы: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, утепление фасада, установка коллективных ПУ и УУ тепла, установка общедомового прибора учёта ХВС.

Лот №2: Многоквартирный дом по адресу: г. Валуйки, ул. Ст. Разина, дом 4.

Работы: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, утепление фасада, ремонт фундамента, установка общедомового прибора учёта ХВС.

Лот №3: Многоквартирный дом по адресу: г. Валуйки, ул. Толстого, дом 3.

Работы: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, утепление фасада, установка общедомового прибора учёта ХВС.

Лот №4: Многоквартирный дом по адресу: г. Валуйки, ул. 1 Мая, дом 24.

Работы: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, утепление фасада, установка общедомового прибора учёта ХВС.

Лот №5: Многоквартирный дом по адресу: г. Валуйки, ул.Ст. Разина, дом 11.

Работы: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, утепление фасада.

1.2 Техническим заказчиком является:

Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области

1.3. Организатором конкурса является

Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1: 12 951 899,00 рублей, с учётом НДС

Лот №2: 4 156 890,89 рублей, с учётом НДС

Лот №3: 557 391,10 рублей, с учётом НДС

Лот №4: 3 217 559,94 рублей, с учётом НДС

Лот №5:  3 163 141,55 рублей, с учётом НДС

Цена включает в себя все расходы, которые могут возникнуть при выполнении работ, в том числе расходы по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту с налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения и, соответственно, не являющимися налогоплательщиками  налога на добавленную стоимость, цена договора будет рассчитана без налога на добавленную стоимость.

1.5. Крайний срок подачи конкурсных заявок  - 09.02.2016 года. Заявки подаются по адресу:

Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, контактный телефон 847236-32443, 309996 Белгородская область, г. Валуйки, пл. Красная, 1, каб.35.

Часы работы с 9.00 час до 18.00 час, кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено

в 11 часов 00 минут 16 февраля 2016 года по адресу:

Белгородская область, г. Валуйки, пл. Красная, 1, каб.36.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на

интернет-сайте www.val-adm.ru не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.9. Участниками конкурса в обязательном порядке вносится обеспечение заявки в размере 5% от максимальной (начальной) цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на счёт регионального оператора: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Банковские реквизиты: ИНН 3123231839; КПП 312301001; ОГРН 1123100001595; р/с 40703810207000000042 в Белгородском отделении №8592 ОАО «Сбербанк России» БИК 041403633.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на

интернет-сайте  www.val-adm.ru в течение пяти календарных дней с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению к настоящей конкурсной документации в течение десяти календарных дней с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Идак Нина Николаевна контактный телефон 847236-32443, GKH@val-adm.ru.

- 2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы и формы собственности или индивидуальный предприниматель.

2.2. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.3. Участник конкурса в соответствии с требованиями части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

2.4. У участника конкурса отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, отсутствует кредиторская задолженность за прошлый год в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности.

2.5. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.6. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков- подрядчиков, исполнителей.

2.7. Участник конкурса, с которым заключен договор, несет административную и гражданско-правовую ответственность за предоставление недостоверной или заведомо ложной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заключенный с таким участником договор должен быть расторгнут и по решению суда такой участник обязан возместить все издержки на проведение конкурса, в случае необходимости проведения повторного конкурса.

2.8. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

2.9. Отсутствие в реестре недобросовестных подрядных организаций, осуществляющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

- 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок

на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.

3.1.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), или его копия.

3.1.4. Документы, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям, или их копии.

3.1.5. Организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.

3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет перед конкурсной заявкой.

- 4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу регионального оператора в следующих случаях:

- участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

победителю конкурса - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда;

участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоено второе место, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

участнику конкурса, заявке на участие которого присвоено второе место, - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.

- 5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 календарных дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

- отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

- представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

- несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

- превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

- представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия при условии принятия решения большинством голосов членов конкурсной комиссии и внесения соответствующей записи в протокол признает заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок, указанными в пункте 6 настоящей конкурсной документации.

- 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: 1-е место получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее места по порядку выставляются по мере снижения показателей. При равенстве показателей места распределяются по сроку подачи и дате регистрации заявки.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

- Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена договора»

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

- Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Срок выполнения работ»

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

- Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

«Квалификация участника»

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количесто штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалификаця | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных <*> объектов-аналогов <**>за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 (десяти) процентов от первоначально установленных договором подряда.

<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 (пятидесяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: 1-е место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места по порядку выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, - по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено 1-е место, объявляется победителем конкурса.

- Приложение № 1

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ

по капитальному ремонту

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника_________________________________

3.Участник___________________________________________________плательщиком______________________________________________________

(является/не является, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия) налога на добавленную стоимость.

4. Участник ____________________ свидетельство о допуске к работам,

(имеет/не имеет)

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального  развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

- отсутствие в реестре недобросовестных подрядных организаций, осуществляющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- участник _________________ имеет в наличии свидетельство о допуске на работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, выданного саморегулируемой организацией, расположенной на территории Белгородской области.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | руб. |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | чел. |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере_____________________________________________________рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________

_____________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

М.П.

- Приложение № 2

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту_______________________________________________

__________________________________________________________________(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены  нижеперечисленные документы, содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

__________________________________________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

- Приложение № 3

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Доверенность N ______

Место составления ____________________________________________

Дата выдачи __________________________________________________

Настоящей доверенностью______________________________________

(наименование участника)

в лице________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании

__________________________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает __________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

__________________________________________________________________

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые  действия по участию в конкурсе, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на_______________________

Подпись _________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

__________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

- Приложение № 4

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее

специальное образование в строительной отрасли и опыт

работы на руководящих должностях не менее 5 лет

| № п/п | Ф.И.О. | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек, количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:____________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

______________________________________________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.