Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»

# БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1

«29» января 2018 г.				          	               №92-р

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 24 октября 2012 г. № 2196-р

В целях повышения эффективности механизма тестирования проектных специалистов на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»:

1.Внести в распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 24.10.2012 г. № 2196-р «Об утверждении порядка тестирования проектных специалистов на знание основных положений проекта и на определение знаний и навыков в области проектного управления» (далее – Порядок) изменение, изложив приложения №1, №2 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района				              	А.И. Дыбов

|  | Приложение к распоряжению администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от «29 » января 2018 года №92-р Приложение № 1 к порядку тестирования муниципальных служащих муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», а также работников органов местного самоуправления муниципального района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы района, участвующих в разработке и реализации проектов, на знание основных положений проекта и на определение знаний и навыков в области проектного управления |
| --- | --- |

Тестовые вопросы по управлению проектами

для определения знаний и навыков в области проектного управления

(1 блок)

| № п/п | Содержание вопросов теста | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Что такое комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер? | А.Проект Б.Календарный план - график В.Техническое задание Г. Паспорт проекта |
|  | Что означает управление проектом? | - Планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, направленных на достижение цели проекта Б. Определение последовательности выполняемых работ - Постановка целей и задач Г. Определение стандартов качества |
|  | Что подразумевает цель проекта? | - Комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер Б. Запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект - Получение желаемых результатов, соответствующих определённым заранее требованиям, в том числе ограничения на получение результатов, таких как время, деньги и ресурсы Г. Уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами |
|  | Кто определяет ожидаемый результаты, требования к результату? | А.Руководитель с участием заказчика Б. Заказчик В.Координирующий орган Г. Руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта |
|  | Кто определяет ограничения проекта? | А.Куратор совместно с руководителем Б. Инициатор совместно с руководителем проекта В.Заказчик Г. Команда проекта |
|  | Что такое работа проекта? | А. Имеющий сроки начала и окончания набор конкретных связанных действий, создающих промежуточный результат, оказывающий непосредственное влияние на достижение цели проекта Б. Структурированный набор однородных повторяющихся функций, реализующийся в рамках действующих формализованных процедур и порядков и направленный на обеспечение реализации проекта В. Графа в календарном плане-графике проекта Г. Измеримое выражение социальных, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта |
|  | Что означает процесс проекта? | А.Структурированный набор однородных повторяющихся функций, реализующийся в рамках действующих формализованных процедур и порядков и направленный на обеспечение реализации проекта Б. Измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта В. Имеющий сроки начала и окончания набор конкретных связанных действий, создающих промежуточный результат, оказывающий непосредственное влияние на достижение цели проекта Г. Действия, направленные на удовлетворение потребностей заказчика проекта |
|  | Какое структурное подразделение органа местного самоуправления может считаться проектным? | А.Орган, осуществляющий взаимодействие со всеми заинтересованными организациями из внутреннего и внешнего окружения в целях достижения цели проекта Б.Структурное подразделение органа местного самоуправления, принимающее участие в реализации проектов и выполняющий преимущественно работы проекта В.Государственный орган, определяющий целевые установки качественного и количественного характера Г. Орган, осуществляющий проверки ежемесячных отчетов о состоянии проекта |
|  | Какое структурное подразделение органа местного самоуправления может считаться процессным? | А. Структурное подразделение органа местного самоуправления, принимающее участие в реализации проектов и выполняющий преимущественно процессы проекта Б. Орган власти, выполняющий в ходе реализации проекта свои функции В.Организационная структура, координирующая деятельность всех участников проекта, включая лиц из внешнего окружения, заинтересованных в реализации проекта Г. Государственный орган, отвечающий за планирование процессов управления проектом |
|  | Кто принимает решение об отнесении государственного органа к проектному или процессному? | А. Губернатор области Б. Департамент внутренней и кадровой политики области В.Областной проектный офис Г. Руководитель органа местного самоуправления на основании его функциональных задач и утвержденных критериев |
|  | Измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта -это... | А.Результат проекта Б. Расчетные показателя плановых затрат В.Материальное выражение цели проекта Г. Уникальный продукт, полученный в ходе реализации проекта |
|  | Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при администрации муниципального района- это... | А.Постоянно-действующий совещательно - консультационный орган по экспертному рассмотрению проектов Б. Орган, созданный для оценки нормативной правовой базы, действующей в области проектного управления В.Совещательный орган, созданный по профильной принадлежности и обеспечивающий оценку итогового отчета закрываемого проекта, эффективность участия команды проекта Г. Орган, разрешающий конфликтные ситуации, возникающие при реализации проекта |
|  | Что является основными целями и задачами отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района? | А.Анализ типа проекта, проставленной цели и результата проекта Б. Анализ вероятности реализации проектов В.Анализ рисков проектов Г. Всё перечисленное |
|  | Исполнитель проекта -это: | А.Администрация муниципального района (её структурное подразделение), администрация городского, сельского поселения, хозяйствующий субъект, который принимает на себя обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффективное использование ресурсов, выделенных для реализации проекта Б. Координирующий орган проекта В. Команда проекта и субподрядная организация Г. Руководитель и команда проекта |
|  | Что является основными целями и задачами экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района при рассмотрении идей? | - Оценка актуальности идеи и возможности ее реализации с учетом особенностей региона Б. Оценка социально-экономической значимости ожидаемых результатов для муниципального района - Оценка необходимых финансовых, материальных и человеческих ресурсов, требуемых для реализации Г. Все перечисленные |
|  | Координирующий орган проекта -это: | А. Областной проектный офис Б. Департамент внутренней и кадровой политики области В. Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», осуществляющая организационное сопровождение и мониторинг разработки и реализации проекта. Г. Правительство области |
|  | Кто осуществляет администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района на первом уровне? | А.Руководитель проекта при участии администратора проекта и оператора мониторинга проекта Б. Лицо, назначаемое координирующим органом проекта, отвечающее за размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в АИС "Проектное управление" (оператор мониторинга проекта) В.Лицо, назначаемое при необходимости руководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта (администратор проекта) Г. Сотрудник, назначенный руководителем проекта |
|  | Что является главной задачей муниципального проектного офиса? | А.Внедрение проектного управления на территории муниципального района (в органах исполнительной власти и государственных органах области) Б. Организация проектного управления в органах исполнительной власти, государственном органе, муниципальном образовании области В.Администрирование проектов в государственных органах области Г. Подготовка распорядительного акта о закрытии проекта |
|  | Как называется структурное подразделение органа исполнительной власти, государственного органа, администрации муниципального образования, или группа лиц, в обязанности которых входит сопровождение проектной деятельности в соответствующем органе исполнительной власти, государственном органе, муниципальном образовании области? | А.Проектный офис Б. Областной уполномоченный В.Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при государственном органе Г. Межведомственная комиссия |
|  | Чьи интересы представляет группа управления проектом? | А.Исполнителя и координирующего органа в течение всего жизненного цикла проекта Б. Правительства области В.Заказчика проекта Г. Экспертной комиссии |
|  | Кто определяется координирующим органом проекта в случае инициирования одного проекта несколькими государственными органами области, администрациями муниципальных районов, городских округов или хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Белгородской области? | - Юридическое лицо, которое первым инициировало проект Б. Администрация муниципального образования, на территории которого планируется реализация проекта - Департамент внутренней и кадровой политики области Г. Хозяйственное общество, 100 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находятся в государственной собственности Белгородской области |
|  | Кто определяет исполнителя и заказчика проекта? | А.Координирующий орган по согласованию с подведомственными организациями или хозяйствующими субъектами (при совместной реализации проекта) Б. Инициатор проекта по согласованию с председателем экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области В.Куратор проекта единоличным решением Г. Группа управления проектом совместно с рабочей группой проекта |
|  | Кто обеспечивает разработку, согласование и рассмотрение на заседании экспертной комиссии презентации проекта? | А.Куратор проекта совместно с инициатором и руководителем Б. Заказчик проекта Б.Руководитель проекта совместно с проектным офисом соответствующего органа власти, муниципального образования Г. Областной проектный офис |
|  | В какие сроки проектный офис осуществляет проверку ведомости изменений проекта | А.В течение 5 дней с даты ее направление на одобрения в АИС «Проектное управление» Б. В течение 1 дня с даты ее одобрения в АИС «Проектное управление» В.Этот вопрос не относится к компетенции областного проектного офиса Г. Сроки не установлены |
|  | В какой срок разрабатывается и согласовывается паспорт проекта? | А.В течение одного месяца с даты одобрения проекта на заседании экспертной комиссии, но не более двух месяцев с даты регистрации инициативной заявки в АИС «Проектное управление» Б. В течение 3 месяцев с момента перевода проекта на этап планирования В.Срок не ограничен Г. Срок определятся заказчиком проекта |
|  | Кто обеспечивает подготовку, согласование и утверждение паспорта проекта? | А.Куратор проекта совместно с инициатором и руководителем Б. Заказчик проекта совместно с руководителем и администратором проекта Б.Администратор проекта Г. Руководитель проекта совместно с проектным офисом соответствующего органа власти, муниципального образования |
|  | В какой срок разрабатывается и согласовывается план управления проектом на этапе планирования? | А.В течение 1 месяца с даты утверждения паспорта проекта, но не более 2 месяцев со времени одобрения проекта на заседании экспертной комиссии Б. В течение 2 недель с момента утверждения паспорта проекта В.Срок определятся куратором проекта Г. В течение 1 месяца со времени подачи инициативной заявки |
|  | Кто размещает либо обеспечивает размещение в АИС «Проектное управление» ответственными исполнителями документов, подтверждающих выполнение работ в день наступления контрольных событий? | А.Оператор мониторинга проекта Б. Администратор проекта ВРуководитель проекта Г. Проектный офис органа исполнительной власти, государственного органа, органа местного самоуправления |
|  | Как часто руководитель проекта информирует куратора проекта о текущем состоянии проекта, а также о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту? | А.Еженедельно Б. Один раз в месяц В.Ежедневно Г. По мере необходимости |
|  | В какой срок руководитель проекта обеспечивает подготовку и согласование итогового отчета по проекту на стадии закрытия, а также представление документов, подтверждающих выполнение цели, результата и требований к проекту проекта в АИС «Проектное управление»? | А.В течение 2-х месяцев с начала этапа закрытия проекта Б. В течение 15 рабочих дней после выполнения последнего контрольного события согласно плану управления проектом В.Не позже, чем через месяц со дня рассмотрения итогов реализации проекта на соответствующей экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области Г. В день его рассмотрения на заседании экспертной комиссии |
|  | Что означает приостановление проекта? | А.Досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления Б. Досрочное прекращение проекта без возможности возобновления В.Приостановление всех операций по банковским счетам Г. Прекращение все обязательств по межведомственному проекту |
|  | Кто может быть назначен куратором проекта? | - Лицо, замещающее должность муниципальной службы муниципального района, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы Б. Инициатор проекта - Заказчик проекта Г. Независимый топ-менеджер |
|  | Кому из членов команды проекта не присваивается ранг в области проектного управления? | А.Куратору и оператору мониторинга проекта Б. Руководителю проекта В.Администратору проекта Г. Ответственному по направлению |
|  | Сохраняются ли ранги проектным специалистам, полученные во время работы в территориальных органах федеральных органах государственной власти или органах местного самоуправления, при назначении на должности муниципальной службы, а также на должности, не являющиеся должностями муниципальной службы? | А. Да, сохраняются Б. Не сохраняются В.Сохраняются, но на ранг ниже Г. В исключительных случаях по решению руководителя органа исполнительной власти, государственного органа |
|  | Что означает администрирование проектов? | А.Совокупность механизмов контроля и мониторинга проекта на всех этапах управления проектами Б. Контроль за соблюдением сроков подготовки проектной документации В.Согласование итоговой отчетной документации Г. Контроль рисков проекта |
|  | В какой период осуществляется администрирование проекта? | А.С момента регистрации инициативной заявки по вопросу открытия проекта в АИС «Проектное управление» и до перевода проекта в архив Б. С момента перевода проекта в стадию планирования и до перевода проекта в архив В.С момента запуска проекта в реализацию и до подготовки итогового отчета о реализации проекта Г. С момента утверждения рабочей группы проекта и до её расформирования |
|  | Кто определяет объем трудозатрат исполнителя, если выполненная им работа не относится к типовой? | А.Руководитель проекта Б. Исполнитель проекта В.Заказчик проекта Г. Администратор проекта |
|  | Соблюдение какого условия требуется для осуществления премирования за инициацию проекта? | А.Перевод проекта в стадию реализации Б. Решение координирующего органа проекта В.Представление областного проектного офиса Г. Наличие ранга в области проектного управления |
|  | В случае если инициатор проекта или участник успешно реализованного проекта уволен с должности государственной гражданской службы либо с должности в органах исполнительной власти, государственных органах, не отнесенной к должностям государственной гражданской службы области, до даты перевода проекта в стадию реализации или до даты проведения заседания межведомственной комиссии, выплачивается ли ему материальное стимулирование? | А.Не выплачивается (за исключением переведенных на другие должности государственной службы) Б. Решение этого вопроса находится в компетенции куратора проекта В.Выплачивается в соответствии с предложениями руководителя проекта Г. Решает областной проектный офис |
|  | С какой целью производится оценка уровня зрелости проектных офисов? | А.С целью выявления проблемных областей в процессах управления проектами и определения стратегии совершенствования деятельности Б. В целях обеспечения эффективного управления реализацией портфелей проектов В.В целях оценки профессиональных качеств специалистов, работающих в проектных офисах Г. В целях поддержки процессов закрытия и оценки проектов |
|  | Что является заключением о достижении целевых показателей портфеля проектов? | А. Управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов Б.Заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения реализации Стратегии социально-экономического развития области в результате управления портфелем проектов В. Отчет о ходе реализации проекта Г. Результаты оценки деятельности команды проекта, проведенной независимыми экспертами |
|  | Кто определяет сложность проекта на этапе его инициации? | - Заказчик проекта Б. Руководитель проекта согласно критериям сложности проекта - Куратор проекта Г. Инициатор проекта |
|  | Кто формирует перечень проектов, планируемых к закрытию в очередном квартале? | А. Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти (государственном органе) области Б. Отдел по управления проектами управления экономического развития администрации муниципального района В.Координирующий орган проекта Г. Департамент финансов и бюджетной политики области |
|  | Какие поправочные коэффициенты учитываются при осуществлении материального стимулирования участников проекта? | А.Коэффициент сложности проекта Б. Коэффициент эффективности проекта В.Коэффициент успешности реализации проекта Г. Все перечисленные |
|  | Какое минимальное значение имеет коэффициент успешности реализации проекта? | А.Минимальное значение не установлено Б. 0,8 В.0,6 Г. 0,5 |
|  | Какое значение коэффициента ролевого участия имеет куратор проекта? | А.1 Б. 2 В.0,8 Г. 1,5 |
|  | Что является целью системы материального стимулирования участников проектов? | А. Повышение материальной заинтересованности в открытии новых проектов и их успешном завершении Б. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти, государственных органов, органов местного самоуправления В. Достижение цели проекта Г. Повышение проектного ранга проектным специалистам, участвующим в реализации проекта |
|  | В случае если инициаторами проекта выступают несколько муниципальных служащих муниципального района или работников органов местного самоуправления муниципального района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, как распределяется между ними размер премии? | А.Пропорционально между ними Б. По решению Правительства области ВРаспределяет областной проектный офис Г. На основании решения межведомственной комиссии по вопросам проектной деятельности в органах государственной власти и государственных органах области и о порядке распределения ассигнований, направляемых на материальное стимулирование участников проектной деятельности |
|  | Какой документ включает в себя способы коммуникации и взаимодействия в проекте? | А.План управления Б. Паспорт проекта В.Ведомость изменений Г. Формы участия в проекте |
|  | Кем утверждается паспорт портфеля проектов? | А.Губернатором области Б. Правительством области В.Председателем межведомственной комиссии Г. Главой администрации муниципального района |
|  | Что является одним днем реализации проекта? | А.8 часов участия в проекте Б. 4 часа участия в проекте в выходной день В.1 день длительности работы проекта Г. Такого понятия не существует |
|  | Что является целью ведения реестра проектов, реализуемых с использованием механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства? | А.Систематизация данных о проектах, реализуемых и /или планируемых к реализации на территории Белгородской области, привлечение инвестиций в социально-значимые проекты Б. Формирование базы проектов, объединенных финансовыми рисками В.Анализ основных инструментов государственно-частного и муниципально-частного партнерства с целью выявления проблем, препятствующих этим процессам Г. Совершенствование механизмов финансирования крупных, имеющих областное значение проектов |
|  | Что относится к управленческим трудозатратам? | - Трудозатраты руководителя проекта Б. Трудозатраты членов группы управления проектом - Трудозатраты руководителя и администратора проекта Г. Трудозатраты куратора, руководителя, администратора и оператора мониторинга проекта |
|  | Согласование инвестиционного проекта до вынесения на рассмотрение экспертной комиссии включает: | А.Согласование бизнес-плана проекта Б. Регулирование форм участия органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, участие которых предусмотрено в проекте В.Согласование проекта с членами отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов Г. Регулирование разработки паспорта проекта и плана управления проектом |
|  | В течение какого временного периода со дня принятия решения на отраслевой экспертной комиссии о целесообразности реализации инвестиционного проекта органы власти готовят проект нормативного акта, регламентирующий решение о форме участия их в проекте? | А. 3 месяцев Б. 2 месяцев В.1 месяца Г. Срок не регламентирован |
|  | В течение какого периода времени необходимо повторно рассмотреть инвестиционный проект на заседании отраслевой экспертной комиссии в случае, если он направлен на доработку? | А.Не позднее 1 месяца со дня первоначального рассмотрения Б. Данный срок не регламентирован В.Не позднее 2 недель со дня первоначального рассмотрения Г. Инвестиционные проекты повторно не рассматриваются |
|  | Кто является ответственным лицом за сопровождение и предварительное согласование инвестиционного проекта органами исполнительной власти, государственными органами области, органами местного самоуправления? | А.Куратор проекта Б. Руководитель проекта В.Инвестор проекта Г. Инициатор проекта |
|  | Территориальный уполномоченный - это: | А.Лицо, уполномоченное департаментом внутренней и кадровой политики по представлению управления по труду и занятости населения области, для проведения проверки и документирование их результатов Б. Ответственный за проектное управление в муниципальном районе БПроектный офис государственного органа Г. Исполнитель проекта, уполномоченный выполнять работы проекта определенной территории |
|  | Что подразумевает проверка проекта? | А.Систематический, независимый и документированный процесс, позволяющий определить на основе представления объективных свидетельств соответствие/несоответствие степени выполнения требований и параметров хода реализации проекта требованиям и параметрам, установленных документацией Б. Своевременное обнаружение проблем проекта на всех этапах жизненного цикла проекта В.Идентификация, анализ и документирование рисков проекта Г. Оценка степени отклонения проекта по срокам и стоимости |
|  | Каковы цели и задачи межведомственной комиссии по вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района? | - Оценка трудозатрат участников проектов Б. Определение общих размеров премиальных выплат по каждому успешно завершенному проекту и выработка решений о распределении сумм премиальных выплат каждому участнику завершенных проектов - Рассмотрение выявленных в ходе реализации проектов нарушений и отклонений, принятие решений о снижении сумм премиальных выплат по данным фактам Г. Всё перечисленное |
|  | На основании какого документа отдел по управлению проектами готовит проект распоряжения администрации муниципального района, в котором утверждается перечень закрытых проектов, а также размеры премиальных выплат по проектам? | А.Протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам материального стимулирования проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района Б. Протокола заседания экспертной комиссии при органе государственной власти и государственном органе области, на котором были рассмотрены итоги реализации проекта В.Представления территориального уполномоченного Г. Решения областного проектного офиса |
|  | Что является объектом проведения проверки реализации проекта? | А.Результат проекта, требования к результату проекта, выполненные работы с соответствующими качественными и количественными характеристиками, утвержденные в проектной документации и отчетных документах Б. Результат проекта по факту его реализации В.Деятельность территориального уполномоченного Г. Все перечисленное |
|  | Что является основанием для проведения внеплановой проверки проекта? | А.Наличие жалоб со стороны населения в отношении проводимых работ в рамках проектов Б. Инициатива члена группы управления проектом, соответствующей экспертной комиссии по рассмотрению проектов В.Обоснованное предложение областного уполномоченного, согласованное с департаментом внутренней и кадровой политики области Г. Все перечисленные |
|  | В каких случаях по результатам выездной проверки присваивается статус «несоответствие»? | А. В завершенных проектах - результат проекта не достигнут либо не все требования к результату проекта выполнены Б. В реализуемых проектах с пройденными (выполненными) контрольными событиями - контрольное событие не выполнено или выполнено с количественными и качественными параметрами, отличными от заявленных в документах В. В реализуемых проектах с текущими контрольными событиями- контрольное событие, отмеченное в АИС «Проектное управление» как пройденное (выполненное), не выполнено Г. Любое из указанных несоответствий, полученное по результату проверки |
|  | Что является обязательным условием финансирования проекта из бюджетных средств? | А.Наличие утвержденного плана и паспорта управления проектом Б. Наличие денежных средств в бюджете области - Заключение межведомственной комиссии Г.Решение департамента финансов и бюджетной политики области |
|  | Кто несет персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и организацию документооборота по проекту? | - Руководитель проекта Б. Проектный офис органа исполнительной власти, государственного органа области В.Администратор проекта Г. Куратор проекта |
|  | Какие типы проектов различают: | А.Социальный, организационный, экономический, инвестиционный Б. Социальный, организационный, экономический, технологический В.Социальный, организационный, экономический, технический Г. Организационный, технологический, инвестиционный, социальный |
|  | Кто из участников проекта назначается в первую очередь? | А.Исполнитель проекта Б. Куратор и оператор мониторинга проекта В.Администратор проекта Г. Руководитель проекта |
|  | Кто готовит распорядительные документы об итогах работы сотрудников в проекте и их премировании по результатам его реализации? | А.Руководители органов исполнительной власти, государственных органов, администраций муниципальных районов, городских округов, подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов Б. Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области В.Департамент внутренней и кадровой политики области Г. Руководитель проекта |
|  | Что относится к требованиям к результату проекта? | А.Качественные и количественные характеристики результата Б. Последовательность выполняемых работ В.Измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта Г. Запланированное желаемое состояние объекта управления |
|  | Как называется лицо, определенное руководителем проекта как ответственное за управление работами и процессами в рамках блока работ? | А.Ответственный за блок работ проекта Б.Процессный менеджер В.Ответственный исполнитель Г. Оператор проекта |
|  | На чем основывается размер премиальных выплат участникам проектов? | А.На базовом размере премиальной выплаты и применении поправочных коэффициентов Б. На плановых трудозатратах В.На сложности и длительности проекта Г. Ни один из ответов не является правильным |
|  | В каком случае подлежат квартальному премированию куратор и руководитель проекта? | А.В случае, если кроме выполнения функций, соответствующих указанным ролям, они являются исполнителями работ и (или) процессов, отраженных в плане управления проектом Б. При участии в мероприятиях, повлекших существенное снижение затрат областного бюджета В.В случае, если они имеют ранг в области проектного управления Г. Куратор и руководитель проект не подлежат квартальному премированию |
|  | Кто отвечает за планирование, организацию проведения проверок в органах местного самоуправления муниципального района? | А.Областной уполномоченный Б. Ответственный за проектное управление В.Менеджер проекта Г.Отдел по управлению проектами управления экономического развития администрации муниципального района |
|  | Распоряжение администрации муниципального района, в котором утверждается перечень закрытых проектов, а также размеры премиальных выплат по проектам готовится на основании... | А.Протокола заседания межведомственной комиссии Б. Протокола заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в органе исполнительной власти, государственном органе области В.Решения координирующего органа проекта Г. Итогового отчет о реализации проекта |
|  | Кто обеспечивает контроль за фактическим осуществлением премиальных выплат по завершению проекта? | А.Департамент внутренней и кадровой политики области Б. Управление экономического развития администрации муниципального района В. Областной проектный офис Г. Координирующий орган проекта |
|  | Функции Проектного офиса - это : | А.Относительно самостоятельные, однородные и специализированные направления деятельности, характеризующиеся организационным обособлением и завершенным комплексом задач, объективно необходимые для реализации целей системы управления и выполняемых специальными приемами и методами Б.Содействие успешному завершению проектов В.Информационный менеджмент Г. Управление отношениями с заинтересованными сторонами |
|  | Что такое сервис Проектного офиса? | А.Способ предоставления значимой, завершенной и измеряемой полезности для участников проектной деятельности в рамках формализованного, измеряемого и контролируемого процесса с целью поддержки и обеспечения процессов управления проектами и портфелями проектов Б.Метод обеспечения контроля за соблюдением общекорпоративных правил и норм ведения проектной деятельности В.Последовательность действий при ведении ресурсного учета, а также стандартизации и унификации процессов реализации проектных мероприятий Г. Обеспечение доступа к новой нормативной регламентирующей базе проектного управления |
|  | Что такое уровень зрелости Проектного офиса? | А.Этапы развития проектного офиса в соответствии со стандартизованной моделью Б. Положительная практика работы В.Выработка наиболее оптимальных решений при наступлении рисков Г. Уровень компетентности работников |
|  | Какие виды оценки существуют в отношении Проектного офиса? | А.Внутренняя и внешняя Б. Региональная В.Международная Г. Ведомственная |
|  | Кто является ответственным за прохождение рабочей группой тестирования на допуск к проекту? | А.Руководитель проекта Б. Куратор проекта В.Администратор проекта Г. Оператор проекта |
|  | Что означает длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта? | А.Промежуток времени между датой начала и датой окончания работ, блока работ, проекта соответственно Б. Промежуток времени с даты инициации проекта до даты окончания последней работы проекта В.Промежуток времени с момента начала планирования проекта до даты окончания последней работы проекта Г. Промежуток времени с даты рассмотрения проекта на заседании отраслевой экспертной комиссии области до даты расформирования команды проекта |
|  | Что означает риск проекта? | А.Неопределенность (событие, причина, условие), связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий Б. Политический фактор В.Измеряемая качественно и финансово, потеря Г. Возможная угроза |
|  | Для чего предназначен итоговый отчет по проекту? | А.Для обобщения итоговых результатов проекта, оценки степени достижения цели проекта, использования выделенных ресурсов, факторов, повлиявших на реализацию проекта Б. Для выплаты материального вознаграждения В.Для принятия соответствующего решения отраслевой экспертной комиссией по рассмотрению проекта Г. Для анализа исполнения плановых работ и процессов |
|  | Кто готовит итоговый отчет по проекту? | А.Руководитель проекта Б. Куратор проекта В.Администратор проекта Г. Проектный офис |
|  | Какие преимущества имеет руководитель, проекта, инициировавший проект? | А.Допускается к участию в проекте без подтверждения соответствия требованиям к компетентности Б. Допускается к участию в проект более высокого уровня сложности В.Тестируется по одному из действующих национальных или международных стандартов в области проектного управления Г. Включается в резерв управленческих кадров |
|  | Каким правилом пользуются при планировании коммуникаций в проекте? | А.5К: Какая? Кто? Кому? Когда? Как? Б. 7К:_Какая? Кто? Кому? Когда? Как? Зачем? Почему? В.Порядок взаимодействия определяет координирующий орган Г. Правила по данному вопросу отсутствуют |
|  | Что такое паспорт портфеля проектов? | А.Управленческий документ, содержащий основную информацию о портфеле проектов, в том числе о целях и показателях портфеля проектов Б. Заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации Стратегии социально- экономического развития области в результате управления портфелем проектов В.Отчет о достижении целевых показателей портфеля проектов, рисках и проблемах Г. Степень важности компонента портфеля проектов |
|  | Что означает балансировка портфеля проектов? | А.Процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетность, осуществляемый в целях повышения эффективности портфеля проектов Б. Описание степени достижения целей портфеля проектов В.Разработка алгоритма достижения цели проекта Г. Формирование общего бюджета проекта |
|  | Кто определяет иерархическую структуру целей портфеля проектов в соответствии со стратегическими целями и приоритетами области, определяет показатели оценки портфеля проектов, а также лиц, ответственных за их достижение? | А.Руководитель портфеля проектов Б. Заказчик проекта В.Куратор проекта Г. Координирующий орган проекта |
|  | Что такое статус - отчет по проекту портфелей? | А.Управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателей портфеля проектов, рисках и проблемах Б. Рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов В.Внешняя оценка эффективности реализации проектов Г. Регулярный обмен информацией о текущем состоянии портфеля проектов |
|  | В какие сроки проводится тестирование рабочей группы на допуск к участию в проекте? | А.Не позже одного месяца после перевода проекта в стадию реализации Б. В течение 2 недель после перевода проекта в стадию планирование В.До перевода проекта в стадию завершения Г. Сразу после формирования команды проекта |
|  | Кто осуществляет администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района на втором уровне? | А. Ответственный за проектное управление на территории муниципального района, назначенный правовым актом органа местного самоуправления Б. Руководитель органа исполнительной власти, государственного органа области В. Оператор мониторинга проекта Г. Администратор проекта |
|  | Кто осуществляет администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района на третьем уровне? | А.Ответственный за блок работ Б.Куратор проекта В.Отдел по управлению проектами управления экономического развития администрации муниципального района Г. Администратор проекта |
|  | Посредством чего осуществляется администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района при согласовании проектной документации? | А.Посредством использования автоматизированной информационной системы «Проектное управление» Б. Посредством направления проектной документации на экспертизу в областной проектный офис на бумажном носителе В.Посредством одобрения проектной документации на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органах исполнительной власти Г. Посредством внутренних коммуникаций |
|  | В какие сроки проектный офис осуществляет проверку паспорта и размещает рекомендации по проверке в АИС «Проектное управление»? | А.В срок не более (5 дней) рабочих дней с даты ее направления на одобрение в АИС «Проектное управление» Б. В течение 10 дней с момента направления документов на проверку В.Сроки не установлены Г. Зависит от уровня сложности проекта |
|  | Как часто проектный офис направляет кураторам и руководителям проектов информацию по результатам мониторинга о наличии отклонений в ходе разработки и реализации проектов? | А.Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным Б. Еженедельно В.Каждые 10 дней Г. Ежедневно |
|  | Как присваиваются ранги в области проектного управления проектным специалистам? | А.Последовательно, начиная с 4 класса, после каждого успешно завершенного проекта, при наличии положительного опыта участия в проекте соответствующего уровня Б. После успешного прохождения тестирования на допуск к проекту В.При участии в 5 реализованных проектах Г. Проектные ранги присваиваются только руководителям проектов |
|  | На этапе реализации проектов отдел по управлению проектами взаимодействует с руководителем проекта в какой части? | - Выявления причин отклонений по проектам Б. Контроля за выявлением и качественной оценкой рисков - Устранения последствий в случае наступления рисков и дальнейшего планирования и выполнения мер по стабилизации ситуации, сложившейся после их устранения Г. Всех перечисленных |
|  | Кто принимает решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта? | А.Экспертная комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района Б. Правительство области В.Областной проектный офис Г. Руководитель органа исполнительной власти, государственного органа области |

Тестовые вопросы по стандартам в области проектного управления (для руководителей проектов)

| № п/п | Содержание вопросов теста | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Как связаны процессы управления проектом и фазы жизненного цикла проекта? | А.В каждой фазе жизненного цикла проекта должны действовать процессы управления из каждой группы процессов управления проектами Б.Процессы управления проектом и фазы проекта - это синонимы В. Процессы управления проектом и фазы проекта никак не связаны Г. Для первой фазы проекта выполняются только процессы инициации, а для последней - только процессы завершения |
| 2. | Что можно сказать об интенсивности процессов каждой группы процессов проекта? | А.Интенсивность каждой группы процессов одинакова на протяжении всего жизненного цикла проекта Б.Интенсивность группы процессов планирования обычно смещена ближе к началу проекта, а интенсивность группы процессов исполнения обычно смещена ближе к концу проекта В.Не существует закономерностей, определяющих интенсивность групп процессов на протяжении жизненного цикла проекта Г. Процессы завершения обычно совпадают по интенсивности с процессами контроля |
| 3. | Стратегиями реагирования на негативные риски и угрозы являются: | А.Принятие, разделение, снижение, использование Б. Уклонение, передача, снижение, принятие В.Уклонение, разделение, снижение Г. Принятие, передача, снижение, использование |
| 4. | Что из перечисленного ниже является критерием успешного управления стоимостью проекта? | А. Все работы проекта были оценены правильно и денежных средств хватило на удовлетворение всех задокументированных требований заказчика и заинтересованных сторон Б. Проект закончился со значительной экономией бюджета, но не все требования бюджета были реализованы В. Проект закончился со значительной экономией бюджета, поскольку в процессе реализации руководитель проекта выбирал самые дешевые, но менее надежные варианты реализации требований Г. Проект закончился с перерасходом бюджета, но были выполнены все требования заказчика и заинтересованных сторон |
| 5. | Что входит в управление качеством проекта? | А.Планирование качества, согласование качества, контроль качества Б. Планирование качества, обеспечение качества, контроль качества В.Планирование качества, подтверждение качества, управление качеством Г. Подтверждение качества, планирование качества, управление качеством |
| 6. | Метод разработки расписания, в котором используются ранние и поздние даты начала, называется: | А.GERT Б. Анализ по трём точкам В.Анализ возможных сценариев Г. Метод критического пути |
| 7. | На каком этапе проекта можно оказать самое сильное влияние на его результат? | А.Старт (инициация) проекта Б. Планирование проекта В.Выполнение проекта Г. Конец проекта |
| 8. | Что такое метод набегающей волны? | А.Анализ вероятностей Б. Более детальное планирование по мере поступления информации В.Оценка «Сверху-вниз» Г.Оценка «Снизу- вверх» |
| 9. | Что при оценке ресурсов не может рассматриваться как ресурс? | А.Оборудование Б. Расходные материалы В.Время Г. Персонал |
| 10. | Предупреждающее действие - это: | А.Мероприятие, направленное на предотвращение наступления идентифицированного риска проекта Б. Мероприятие, которое необходимо предпринять в случае наступления риска проекта В.Действие, которое совершается для составления плана-графика работ Г. Действие со стороны участника проекта по предупреждению руководителя проекта о невыполненных сроках |
| 11. | Какими должны быть коммуникации при заключении договора? | А.Неформальными устными Б. Неформальными письменными В.Формальными устными Г. Формальными письменными |
| 12. | Что из перечисленного является неприемлемым методом сокращения расписания? | А.Отзыв ресурсов с тех задач, которые имеют временной резерв, и приложение их к задачам на критическом пути Б.Сжатие В.Быстрый проход Г. Снижение качества продукта без согласования с заказчиком |
| 13. | Какие инструменты и методы не используются в разработке Плана управления проектом? | А.Методология управления проектом Б. Определение повестки дня встреч с руководителем В.Информационная система управления проектами Г. Экспертные оценки |
| 14. | На что в первую очередь обращает внимание руководитель проекта при составлении бюджета? | А.На стоимость выполняемых в проекте работ Б. На инвестиционную привлекательность проекта В.На прибыльность проекта для компании исполнителя Г.На взаимную выгоду компаний заказчика и исполнителя |
| 15. | Наиболее эффективным методом коммуникации для решения проблемы является: | А.Электронная почта Б. Совещание В.Рассылка бумажных документов Г. Телефонная связь |
| 16. | Чем процедура закрытия контракта отличается от процедуры закрытия проекта? | А.Это синонимы Б. Процедура закрытия контракта завершает взаимодействия с субподрядчиком, а процедура закрытия проекта - с заказчиком В.Процедура закрытия контракта выполняется всегда после закрытия проекта Г. Процедура закрытия контракта завершает взаимоотношения с заказчиком, а процедура закрытия проекта - с субподрядчиком |
| 17. | Риски в проекте должны идентифицироваться... | А.На стадии планирования Б. До начала исполнения В.Не позднее завершения первой фазы Г.В течение всего жизненного цикла проекта |
| 18. | Что является основной причиной конфликтов в проекте? | А.Сроки проекта Б. Стоимость проекта А.Личные мотивы Г. Административные процедуры |
| 19. | Какой метод разрешения конфликтов является наиболее эффективным? | А.Давление Б. Нахождение компромиссов В.Решение проблемы Г. Сглаживание |
| 20. | В какой из организационных структур обычно сложнее всего сформировать команду проекта? | А.В функциональной Б. В слабой матрице В сбалансированной матрице Г. В проектной структуре |

Приложение № 2

к порядку тестирования муниципальных служащих

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»,

а также работников органов местного

самоуправления муниципального района,

замещающих должности, не являющиеся

должностями муниципальной службы района,

участвующих в разработке и реализации проектов,

на знание основных положений проекта и

на определение знаний и навыков в

области проектного управления

Тестовые вопросы по управлению проектами для определения

знаний основных положений проекта

(Блок 2)

1. Данный проект принадлежит к следующему типу:

A. Экономический

Б. Социальный

В. Организационный

Г. Технический

2. Целью данного проекта является:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

3. Цель данного проекта может быть достигнута следующим способом:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

4. Укажите наименование муниципальной программы муниципального района, подпрограммы:

A.……………….	.

Б………………..

B……………….	.

Г………………...

5.Укажите формальное основание для открытия  проекта:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

6.Назовите результат проекта:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г……………….

7. Какие из перечисленных позиций относятся к требованиям к результату проекта:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г……………….

8. Ограничения во времени исполнения данного проекта следующие (срок реализации проекта):

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г……………….

9. Данный проект имеет следующий уровень сложности:

A. Начальный

Б. Средний

В. Выше среднего

Г. Высокий

10. Координирующим органом проекта является:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

11. Какие из перечисленных рисков характерны для проекта:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

12. Укажите индикатор (показатель) реализации Стратегии развития социально-экономического развития муниципального развития «Город Валуйки и Валуйский район»  для данного проекта:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

13.Назовите пользователей результатом данного проекта:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

14. Бюджет проекта находится в пределах:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

15.Источником финансирования данного проекта являются:

A. ......................

Б. ......................

В. ......................

Г. ……………..

Ответы по вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 адаптируются под конкретный проект