Проект

Замечания и предложения принимаются с 29.12.2025 г. по 13.01.2026 г. на эл. почту stroiteli.42@mail.ru и по тел. 8(47236) 3-12-78

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«____» ________ 2026 г.                                                                             	№ ____

О внесении изменений в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 2002

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа» от 30 октября 2024 года № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа», а также в соответствии с решением Совета депутатов Валуйского муниципального округа от 26 декабря 2025 года № 399 «О бюджете Валуйского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании постановления администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа», п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа» в редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Управлению архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Селиванова И.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальника управления ЖКХ Стрыжакову С.Л.

- Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Глава администрации

Валуйского муниципального округа                                             А.И. Дыбов

Утверждена

постановлением администрации

Валуйского муниципального округа

от «___» ________ 2026 года № ______

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным

жильём жителей Валуйского муниципального округа»

## I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным

жильём жителей Валуйского муниципального округа»

### 1.1. Оценка текущего состояния жилищного строительства

### на территории Валуйского муниципального округа

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории Валуйского муниципального округа в частности.

Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки.

Помощь государства в решении жилищной проблемы создаст условия для повышения уровня обеспеченности граждан жильем, снижения социальной напряженности и роста рождаемости.

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики Валуйского муниципального округа, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

В 2023 году в округе за счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию 204 новые квартиры общей площадью 28,8 тыс. кв. метров, что составляет 137,4% к уровню ввода 2022 года и 30% от общего ввода области.

Несмотря на достигнутые результаты, в округе сохраняется потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на то, что за последние пять лет реальные денежные доходы населения увеличились более чем в 2 раза, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов по-прежнему остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Проблемным вопросом остается предоставление жилья в социальный наем малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципального образования строительство социального жилья не ведется.

Одной из приоритетных задач развития Валуйского муниципального округа является постоянное наращивание темпов жилищного строительства и увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий.

Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента рынка жилья – стандартного жилья, доступного группе населения со средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным требования по качественным характеристикам.

В соответствии с мероприятием «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» в 2023 году на территории Валуйского муниципального округа приобретено 14 жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета на общую сумму – 39,9 млн рублей. Стоимость одной квартиры составляет – 2,9 млн рублей.

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях на территории Валуйского муниципального округа в 2023 году выделены денежные средства размере 6,0 млн руб., приобретена 1 квартира.

### 1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

## Для достижения стратегических целей и задач социально - экономического развития Валуйского муниципального округа определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

## Цели муниципальной программы включают в себя:

- «Увеличение годового объёма ввода жилья до 76000 кв. метров к 2030 году», которая характеризуется увеличением обеспеченности населения жильем на одного жителя округа к 2030 году до 38,2 кв. метров.

2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей», которая характеризуется увеличением количества семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем к 2030 году до 15 семей.

Для достижения указанной цели будут реализовываться:

- муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект;

- ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях";

- ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»;

- комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан";

- комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в области жилищного хозяйства".

### 1.3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Белгородской области

## Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – "Комфортная и безопасная среда для жизни".

## Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области».

### 1.4. Задачи, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

## Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах:

решение жилищной проблемы молодых семей, способом эффективного решения которой является оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий;

## обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, способом эффективного решения которой является предоставление жилых помещений семьям с детьми-инвалидами за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета Валуйского муниципального округа;

## - оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов, способом эффективного решения которой является осуществление полномочий по оказанию государственной (областной) поддержки работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом;

## обеспечение жильем отдельных категорий граждан, способом эффективного решения которой являются оказание поддержки ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

## обеспечение содержания муниципальных помещений, способом эффективного решения которой является осуществление содержания жилых и нежилых муниципальных помещений, включая эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов.

## II. Паспорт

муниципальной программы Валуйского муниципального округа

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа»

#### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | ## Стрыжакова Светлана Леонидовна – заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение годового объёма ввода жилья до 76000 кв. м. к 2030 году |  |
|  | 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  | Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | 317 386,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета (справочно) | 294 710,5 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа | 22 676,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель 1. «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». 2. Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области" Показатель 1 «Объем жилищного строительства». Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия». |  |
| Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - повышение обеспеченности качественным жильем населения. 2. Приоритет «Повышение качества условий жизнедеятельности населения Валуйского муниципального округа» (Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов). 2.1. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя». 2.2. Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». |  |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Увеличение годового объёма ввода жилья до 76000 кв. м. к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства | НП | Прогрессирующий | Тыс. кв. метров | 52,0 | 2023 | 57,4 | 59,0 | 62,0 | 68,0 | 75,0 | 76,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Объем жилищного строительства» |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа | ГП | Прогрессирующий | Кв. метров | 35,6 | 2023 | 36 | 36,2 | 36,5 | 37 | 37,9 | 38,2 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Обеспеченность населения жильем на одного жителя области» |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирующий | Семей | 6 | 2023 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» |
| 4 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Прогрессирующий | Семей | 15 | 2023 | 17 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем» |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в Валуйском муниципальном округе в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 76000 кв. метров к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | НП | Кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57400 |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа | ГП | Кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 |
| 2 | Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 2.2 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

#### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (Куратор – Стрыжакова С.Л.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |
| 1.1. | Задача 1. Решение жилищной проблемы молодых семей | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем. Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа. |
| 12. | Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (Куратор – Стрыжакова С.Л.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |
| 12.1. | Задача 1. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа. |
| 13. | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Куратор - Стрыжакова С.Л.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 33.1. | Задача 1. Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |
| 14.1. | Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в области жилищного хозяйства" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |
| 15.1. | Задача 1 «Обеспечение содержания муниципальных помещений» | Осуществление содержания жилых и нежилых муниципальных помещений, включая эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов. | - |

#### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: | 01 0 00 00000 | 67 910,9 |  | 60 535,3 | 76 418,2 | 37 390,9 | 37 505,9 | 37 625,5 | 317 386,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 62 445,1 |  | 56 253,2 | 72 464,5 | 34 515,9 | 34 515,9 | 34 515,9 | 294 710,5 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 5 465,8 |  | 4 282,1 | 3 953,7 | 2 875,0 | 2 990,0 | 3 109,6 | 22 676,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Муниципальные проекты (всего), в том числе: | 01 2 00 00000 | 4 340,4 |  | 6 995,5 | 5 445,8 | 5 852,9 | 5 894,3 | 5 937,3 | 34 466,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 3 439,8 |  | 5 961,5 | 4 411,8 | 4 818,9 | 4 818,9 | 4 818,9 | 28 269,8 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 900,6 |  | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 075,4 | 1 118,4 | 6 196,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 01 2 00 00000 | 4 340,4 |  | 6 995,5 | 5 445,8 | 5 852,9 | 5 894,3 | 5 937,3 | 34 466,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | 01 2 01 L4970 | 3 439,8 |  | 5 961,5 | 4 411,8 | 4 818,9 | 4 818,9 | 4 818,9 | 28 269,8 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 900,6 |  | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 075,4 | 1 118,4 | 6 196,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ведомственные проекты (всего), в том числе: | 01 3 00 00000 | 30 767,7 |  | 19 161,6 | 44 365,5 | 12 910,8 | 12 939,8 | 12 970,0 | 133 115,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 29 546,5 |  | 18 126,5 | 42 588,8 | 12 184,8 | 12 184,8 | 12 184,8 | 126 816,2 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1 221,2 |  | 1 035,1 | 1 776,7 | 726,0 | 755,0 | 785,2 | 6 299,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (всего), в том числе: | 01 3 01 73900 01 3 01 S3900 | 20 353,4 |  | 17 252,2 | 29 611,8 | 12 099,4 | 12 128,4 | 12 158,6 | 103 603,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 19 132,2 |  | 16 217,1 | 27 835,1 | 11 373,4 | 11 373,4 | 11 373,4 | 97 304,6 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1 221,2 |  | 1 035,1 | 1 776,7 | 726,0 | 755,0 | 785,2 | 6 299,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ведомственный проект "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" (всего), в том числе: | 01 3 02 60560 01 3 03 73840 01 3 03 73890 | 10 414,3 |  | 1 909,4 | 14 753,7 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 29 511,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 10 414,3 |  | 1 909,4 | 14 753,7 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 6 653,0 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21996,6 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01 4 00 00000 | 32 802,8 |  | 34 378,2 | 26 606,9 | 18 627,2 | 18 671,8 | 18 718,2 | 149 805,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 29 458,8 |  | 32 165,2 | 25 463,9 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 139 624,5 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 3 344,0 |  | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 01 4 01 70820 | 29 458,8 |  | 32 165,2 | 23 506,3 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 137 666,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  |  | 29 458,8 | 32 165,2 | 23 506,3 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 137 666,9 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» (всего), в том числе: | 01 4 03 22120 01 4 03 20550 |  | 3 344,0 | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  |  | 3 344,0 | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»» (всего), в том числе: | 01 4 03 51350 |  | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  |  | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. Паспорт муниципального проекта "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект

### (далее – муниципальный проект – 1)

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | "Обеспечение жильем молодых семей" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Нетёсов Кирилл Николаевич | Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – |  |  |
| Целевые группы | Население Валуйского муниципального округа |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |  |  |

#### 2. Показатели муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | П | Семей | 3 | 2023 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | Да | - |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | Семей | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | Х | Семей | 3 | 2023 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | Выплаты физическим лицам | П | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.1.1. | Улучшены жилищные условия молодых семей, проживающих на территории Валуйского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение муниципального проекта 1

| 1.№ п/п | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2030 | Всего: |
| 11. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" (всего), в том числе: | 01 2 01 L4970 | 4 340,4 | 6 995,5 | 5 445,8 | 5 852,0 | 5 894,3 | 5 937,3 | 34 465,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 3 439,8 | 5 961,5 | 4 411,8 | 4 818,9 | 4 818,9 | 4 818,9 | 28 269,8 |
|  | -бюджет Валуйского муниципального округа |  | 900,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 075,4 | 1 118,4 | 6 196,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному проекту: | 01 2 01 00000 | 4 340,4 | 6 995,5 | 5 445,8 | 5 852,0 | 5 894,3 | 5 937,3 | 34 465,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | 3 439,8 | 5 961,5 | 4 411,8 | 4 818,9 | 4 818,9 | 4 818,9 | 28 269,8 |
|  | -бюджет Валуйского муниципального округа |  | 900,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 075,4 | 1 118,4 | 6 196,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | – | – | – | – | 1 446,8 | 2 247,1 | – | 1 446,8 | 1 446,8 | – | – | 4 340,4 |
| ИТОГО: |  | – | – | – | – | 1 446,8 | 1 446,8 | – | – | 1 446,8 | – | – | 4 340,4 |

Приложение

к паспорту муниципального проекта

«Обеспечение жильем молодых семей», не

входящего в национальный проект

#### План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 8 | 16 781,7 | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 4340,4 | Х | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 4340,4 | Соглашение | Х |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 4340,4 | Отчет | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 2 | 6995,5 | X | Х |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 2 | 6995,5 | Соглашение | Х |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 2 | 6995,5 | Отчет | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 5445,8 | Х | Х |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 5445,8 | Соглашение | Х |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нетёсов К.Н.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 5445,8 | Отчет | Х |

### IV. Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"

### (далее – ведомственный проект 1)

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Селиванова Ирина Александровна | Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – |  |  |
| Целевые группы | Население Валуйского муниципального округа |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области" | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |  |  |

#### 2. Показатели ведомственного проекта 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | П | Единица | 2 | 2023 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Да | Х |

#### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | Единица | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |

#### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | Х | Семей | 2 | 2023 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета Валуйского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта 1

| № № п /п | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. 2 | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами |  | 20 353,4 | 17 252,2 | 29 611,8 | 12 099,4 | 12 128,4 | 12 158,6 | 103 603,8 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и из областного бюджета | 0130173900 | 19 132,2 | 26 217,1 | 27 835,1 | 11 373,4 | 11 373,4 | 11 373,4 | 97 304,6 |
|  | Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1 221,2 | 1 035,1 | 1 776,7 | 726,0 | 755,0 | 785,2 | 6 299,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2. | Оказана финансовая поддержка в приобретении (строительстве) жилья» (всего), в том числе: | 01 3 02 60560 | 10 414,3 | 1 909,4 | 14 753,7 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 29 511,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | 01 3 03 73840 | 10 414,3 | 1 909,4 | 14 753,7 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 29 511,6 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа | 01 3 03 73890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному проекту: | 0130100000 | 30 767,7 | 19 161,6 | 44 365,5 | 12 910,8 | 12 939,8 | 12 970,0 | 133 115,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и из областного бюджета |  | 29 546,5 | 18 126,5 | 42 588,8 | 12 184,8 | 12 184,8 | 12 184,8 | 126 816,2 |
|  | Бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1 221,2 | 1 035,1 | 1 776,7 | 726,0 | 755,0 | 785,2 | 6 299,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части

#### бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | 20 353,4 | - | - | - | 20 353,4 | 20 353,4 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | 20 353,4 | - | - | - | 20 353,4 | 20 353,4 |

Приложение к паспорту ведомственного проекта «Улучшение

жилищных условий граждан, состоящих на учете

нуждающихся в жилых помещениях»

#### План реализации ведомственного проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результат) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 6 | 67 217,4 | Отчет | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 20 353,4 | Отчет | Х |
| 1.1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 20 353,4 | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.1.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 20 353,4 | Отчет | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 17 252,2 | Отчет | Х |
| 1.1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 17 252,2 | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.2.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 17 252,2 | Отчет | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 29 611,8 | Отчет | Х |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 29 611,8 | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 2 | 29 611,8 | Отчет | Х |

### V. Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»

### (далее – ведомственный проект)

- Общие положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Селиванова Ирина Александровна | Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – |  |  |
| Целевые группы | Население Валуйского муниципального округа |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области" | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |  |  |

#### 2. Показатели ведомственного проекта 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП | П | Семей | 246 | 2023 | 186 | 432 | 10 | 8 | 6 | 4 | нет |  |
| 1.2. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП | П | Человек | 23 | 2023 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | Да |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Человек | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 17 |
| 1.2. | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Семей | 15 | 67 | 12 | 10 | 45 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 186 |

#### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан | Х | Человек | 23 | 2023 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
| 1.1.1. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Х | Семей | 246 | 2023 | 186 | 432 | 10 | 8 | 6 | 4 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
| 1.2.1. | Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 0130373840 | 1 262,0 | 1 737,0 | 1 737,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 6 653,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 1 262,0 | 1 737,0 | 1 737,0 | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 6 653,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» (всего), в том числе: | 0130373890 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 1 034,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 1 034,4 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ведомственному проекту, в том числе: | 01 3 03 | 1 434,4 | 1 909,4 | 1 909,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 7 687,4 |
|  | -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 1 434,4 | 1 909,4 | 1 909,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 7 687,4 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Помесячный план исполнения бюджета Валуйского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году

| #### № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### январь | #### февраль | #### март | #### апрель | #### май | #### июнь | #### июль | #### август | #### сентябрь | #### октябрь | #### ноябрь |  |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 | #### 9 | #### 10 | #### 11 | #### 12 | #### 13 | #### 14 |
| #### 1. | #### Задача 1. «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 114,7 | #### 115,0 | #### 1 262,0 |
| #### 1.2. | #### Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,7 | #### 15,6 | #### 15,6 | #### 15,6 | #### 172,4 |
| #### Итого: |  | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,9 | #### 206,8 | #### 206,7 | #### 206,7 | #### 2 275,4 |

#### Приложение
к паспорту ведомственного проекта «Оказание
финансовой поддержки в приобретении
     (строительстве) жилья»

План реализации ведомственного проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристика мероприятия (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 49 | 4 736,0 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 17 | 1 262,0 | Отчет |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 17 | - | Заявка |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 17 | 1 262,0 | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 17 | - | отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | 1 737,0 | отчет |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | - | заявка |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 25.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | 1 737,0 | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | - | отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | 1 737,0 | отчет |
| 1.1.3 К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 20.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | - | заявка |
| 1.1.3 К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 25.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | 1 737,0 | Платежное поручение |
| 1.1.3 К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2027 | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 16 | - | отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 628 | 172,4 | отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 186 | 172,4 | отчет |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 186 | - | Заявка |
| 1.2.1 К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 186 | 172,4 | Платежное поручение |
| 1.2.1 К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 186 | - | отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 432 | 172,4 | отчет |
| 1.2.2. К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 432 | - | Заявка |
| 1.2.2 К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 25.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 432 | 172,4 | Платежное поручение |
| 1.2.2 К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 432 | - | отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 10 | 172,4 | отчет |
| 1.2.3. К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 20.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 10 | - | Заявка |
| 1.2.3 К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 25.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 10 | 172,4 | Платежное поручение |
| 1.2.3 К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2027 | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селиванова Ирина Александровна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 10 | - | отчет |

### VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

### (далее – комплекс процессных мероприятий 1)

#### 1. Общие положения

| Ответственный орган | Селиванова Ирина Александровна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | П | ГП | Человек | 2 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | П | ГП | Человек | 12 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | ГП | Человек | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | 0 |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП | Человек | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 7 | – | – | 22 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | 2 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 12 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01 4 01 | 29 458,8 | 34 122,8 | 23 506,3 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 139 624,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 29 458,8 | 34 122,8 | 23 506,3 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 139 624,5 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (всего), в том числе: | 01 40351350 | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 01 4 01 70820 | 29 458,8 | 32 165,2 | 23 506,3 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 137 666,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 29 458,8 | 32 165,2 | 23 506,3 | 17 512,2 | 17 512,2 | 17 512,2 | 137 666,9 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" в ежегодно | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х | Х |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х | Х |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" ежегодно | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Закон Белгородской области | Х |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Постановление | Х |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12. | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |

VIII. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в области жилищного хозяйства»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

#### 1. Общие положения

| Ответственный орган | Селиванова Ирина Александровна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |

#### 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | - |
| 1.1.1. | Осуществление содержания жилых и нежилых муниципальных помещений, включая эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01 4 03 | 3 344,0 | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 3 344,0 | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: | 01 4 03 22120 | 3 344,0 | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 3 344,0 | 2 213,0 | 1 143,0 | 1 115,0 | 1 159,6 | 1 206,0 | 10 180,6 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: ежегодно | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |

IX. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

#### 1. Общие положения

| Ответственный орган | Селиванова Ирина Александровна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |

#### 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | - |
| 1.1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 01403 | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: | 01 403 51350 | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 1 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 957,6 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: ежегодно | X | Селиванова Ирина Александровна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Валуйского муниципального округа»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя

муниципальной программы Валуйского муниципального округа "Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Валуйского муниципального округа"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | Тыс. кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых помещениях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), тыс. кв. метров общей площади; Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | – | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | – | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | – | Периодическая отчетность | – | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | – | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |