**Проект**

**Замечания и предложения принимаются с 11.10.2024 г. по 22.10.2024 г. на эл.почту** **stroiteli.42@mail.ru** **и по тел. 8(47236)3-12-78**

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Валуйки**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа»**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительством Белгородской области от 10 июня 2024 года № 244-пп «Об утверждении календарного плана составления проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и состава бюджетной комиссии Белгородской области», Уставом Валуйского муниципального округа Белгородской области, постановлениями администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении [Положения](file:///C%3A/Program%20Files/ONLYOFFICE/DesktopEditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#P71) о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа» и от 17 октября 2024 года № 1876 «Об утверждении перечня муниципальных программ Валуйского муниципального округа», **постановляю**:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа» (далее - Программа, прилагается).
2. Управлению архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Седина Л.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальника управления ЖКХ Стрыжакову С.Л.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Валуйского муниципального округа А.И. Дыбов**

**Утверждено**

**постановлением администрации**

**Валуйского муниципального округа**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа»**

1. **Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа»**

**1.1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры Валуйского муниципального округа**

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надёжно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Валуйского муниципального округа сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный и железнодорожный транспорт.

Транспортом общего пользования в 2023 году перевезено 570,0 тыс. человек, в том числе:

железнодорожным – 16,6 тыс. чел.;

автобусным – 553,4 тыс. чел.

Одним из основных для городского округа является автомобильный транспорт.

Все центры сельских населенных пунктов имеют автобусное сообщение с городом Валуйки, межрайонные автобусные маршруты связывают Валуйский муниципальный округ с городами России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Курск, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка, Воронеж и другие.

Автомобильным транспортом ежедневно перевозится около 100 пассажиров.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Валуйского муниципального округа составляет 179,1 км, которая обслуживается Юго-Восточной железной дорогой. На территории округа расположены 3 железнодорожные станции и 14 посадочных платформ для пассажиров.

Основные виды грузов, перевозимых по территории Валуйского муниципального округа железнодорожным транспортом: щебень, строительные материалы, чёрные металлы и др.

Для обеспечения потребности населения в дальних пассажирских перевозках курсирует по территории городского округа пригородные поезда Валуйки - Старый Оскол, Валуйки - Алексеевка.

В тоже время состояние транспортного комплекса Валуйского муниципального округа нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Практически для всех сельских населённых пунктов автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы муниципального округа, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Валуйский муниципальный округ находится в южной части Белгородской области и является приграничной территорией. Так только протяжённость границ с Украиной составляет 106 км. Территориальное положение муниципального округа достаточно выгодное. Через территорию городского округа проходят транспортные магистрали «Нов. Оскол - Валуйки - Ровеньки»; «Валуйки - Алексеевка - Красное»; «Нов. Оскол -Валуйки - Ровеньки - Хмелевец – Фощеватово»; «Валуйки - Уразово - гр. Украины»; «Валуйки - Казинка - гр. Украины».

Округ располагает удобными выходами к основным российским рынкам.

Вместе с тем, недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества округа с точки зрения реализации ее потенциала.

Значительный рост объемов перевозок грузов сдерживается дефицитом пропускных возможностей транспортной инфраструктуры.

Кроме того, недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории округа сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог муниципального округа приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведёт, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведённой продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики округа.

Остаётся низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности. По дорожным условиям за 2023 год на автомобильных дорогах Валуйского городского округа произошло 7 дорожно-транспортных происшествий.

 В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных дорогах, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечёт загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоёмкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объёмам вредных выбросов в атмосферу.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы округа является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети округа и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в Валуйском муниципальном округе.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Валуйский муниципальный округ, а также достижения стратегических целей и задач социально - экономического развития Белгородской области определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок», которая характеризуется увеличением доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году не менее чем до 95,5 процента.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий **«**Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения».

Цель 2 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах», которая характеризуется увеличением пассажирооборота транспортом общего пользования до 2030 года не менее чем до 575,2 тыс. пассажиров.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения».

**1.3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями программ Белгородской области**

Цели и задачи муниципальной программы формированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах:

1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, способом эффективного решения которой являются:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округ;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения, способом эффективного решения которой являются:

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном и межмуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округ;

- исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- реализация мероприятий по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа.

**II. Паспорт муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Стрыжакова Светлана Леонидовна – заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1 Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах. |
| Направления муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | 530280,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 221832,3 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 308442,1 |
| - внебюджетные источники | 0,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"Показатель 1.: «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов».Показатель 2.: «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем на 85 процентов». |
| Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»Показатель 1.: «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям 72,2 процента»Показатель 2.: «Пассажирооборот автомобильным и железнодорожным ( в пригородном сообщении) транспортом 800 млн пасс.км» |
| Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа | Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - обеспечение высокого качества жизни населения Валуйского муниципального округа на основе экономического роста, социального благополучия и историко-культурного наследия территории. |
| 2.Приоритет «Повышение качества условия жизнедеятельности населения Валуйского муниципального округа («Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов»)2.1. Показатель: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования» |

2. **Показатели муниципальной программы**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок** |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | Прогрессирующий | Процент | 89,5 | 2023 | 89,7 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 95,5 | 95,5 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 «Об утверждении [методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"](https://docs.cntd.ru/document/608481633#65A0IQ) | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа |  Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов» | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/Показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» |
| **2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах** |
| 2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Прогрессирующий | Тыс.пасс.-км | 570,0 | 2023 | 572,0 | 572,0 | 574,0 | 574,0 | 575,2 | 575,2 | Закон Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем на 85 процентов» | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/Показатель «Пассажирооборот автомобильным железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом» |

**3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. **Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования и местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Валуйского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок**
 |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,7 |
| 1. **Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах**
 |
| 2.1. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Тыс. пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572,0 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»**
 |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1. | 1. Задача. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Осуществление мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1.1. | Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания | Реализация комплекса мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот транспортом общего пользования |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **N п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы дорожной сети Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **02** | **271809,80** | **50266,60** | **52277,3** | **54368,3** | **56546,1** | **58804,8** | **544069,9** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **209912** | **584,0** | **607,4** | **631,7** | **656,9** | **683,2** | **213075,2** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **61897,8** | **49682,6** | **51669,9** | **53736,7** | **55886,2** | **58121,6** | **330994,8** |
| **- внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **02 4** | **271809,80** | **50266,60** | **52277,3** | **54368,3** | **56546,1** | **58804,8** | **544069,9** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **209912** | **584,0** | **607,4** | **631,7** | **656,9** | **683,2** | **213075,2** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **61897,8** | **49682,6** | **51669,9** | **53736,7** | **55886,2** | **58121,6** | **330994,8** |
| **- внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | **02 4 01** | 255476,20 | 33673,00 | 34144,00 | 34622,00 | 35107,00 | 35598,00 | 428620,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 218248,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218248,32 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 37227,88 | 33673,00 | 34144,00 | 34622,00 | 35107,00 | 35598,00 | 210371,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (всего), в том числе: | **02 04 02** | 16333,60 | 16593,60 | 16826,00 | 17062,00 | 17301,00 | 17543,00 | 101659,20 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 584,0 | 584,0 | 592,0 | 600,0 | 608,0 | 616,0 | 3584,0 |
| бюджет Валуйского муниципального округа | 15749,6 | 16009,6 | 16234 | 16461 | 16691 | 16925 | 98070,2 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Седина Лариса Алексеевна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главный архитектор Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения** |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | П | КМП | Км | 6,26 | 2023 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа |

**3.** **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения** |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | КМП | Км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 |

**4.Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 1**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округа» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 1.5 | 2023 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 3 | 2023 | 4 | - | - | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог |
| 1.2.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Валуйского муниципального округа.Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 3 | 2023 | 4 | - | - | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог |
| 1.3.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025**  | **2026** | **2027** | **2028**  | **2029**  | **2030**  | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | 03 401 | **255476,20** | **33673,00** | **34144,00** | **34622,00** | **35107,00** | **35598,00** | **428620,2** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | 218248,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218248,32 |
| - **бюджет Валуйского муниципального округа** | 37227,88 | 33673,00 | 34144,00 | 34622,00 | 35107,00 | 35598,00 | 210371,9 |
| **- внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования (всего), в том числе: | 03 401 20580 | 23866,48 | 33673,00 | 34144,00 | 34622,00 | 35107,00 | 35598,00 | 197010,5 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 23866,50 | 33673,00 | 35020,00 | 36421,00 | 37878,00 | 39393,00 | 197010,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 03 401 72140 | 432017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432017,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 209328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209328,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 13361,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13361,40 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 03 401 20570 | 8920,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8920,32 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 8920,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8920,32 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

                                                                                                                                                                 **Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение**

 **сохранности существующей сети автомобильных дорог и**

 **безопасности дорожного движения»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округа» | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского муниципального округа» ежегодно | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 4 | Бирюкова Лилия Николаевна заместитель начальника отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 4 | Бирюкова Лилия Николаевна заместитель начальника отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 4 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Копия формы КС-3 |
| 1.1.1.К.4. | контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 4 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» в 2025 году реализации | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Копия формы КС-3 |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025году реализации | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Копия формы КС-3 |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Платежное поручение |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»**

 **(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Седина Лариса Алексеевна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главный архитектор Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** |
| 1.1 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | Прогрессирующий | МП | Тыс.пасс.км | 570,0 | 2023 | 572,0 | 572,0 | 574,0 | 574,0 | 575,2 | 575,2 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** |
| 1.1. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Тыс.пасс.км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание в внутримуниципальном и пригородном межмуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 22 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Пассажирооборот транспортом общего пользования |
| 1.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном и межмуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования |
| 1.2.1. | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организован льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении» | Оказание услуг (выполнение работ) | Образовательные организации | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий по компенсации потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении Валуйского муниципального округа. |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **03402** | **16333,60** | **16593,60** | **16826,00** | **17062,00** | **17301,00** | **17543,00** | **101659,20** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета** | **584,0** | **584,0** | **592,0** | **600,0** | **608,0** | **616,0** | **3584,0** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **15749,6** | **16009,6** | **16234** | **16461** | **16691** | **16925** | **98070,2** |
| **- внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок внутримуниципального сообщения» всего, в том числе: | 03 402 73810 | 16166,0 | 16426,0 | 16656,0 | 16889,0 | 17125,0 | 17365,0 | 100627,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 426,0 | 426,0 | 442,0 | 460,8 | 479,2 | 498,4 | 2733,4 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 15740,0 | 16000,0 | 16640,0 | 17306,0 | 17998,0 | 18718,0 | 102402,0 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» всего, в том числе: | 03 402 73850 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 52,0 |
| **-** межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 48,2 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. |  Мероприятие (результат) «Организована компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении» (всего), в том числе: | 03 402 73830S 3830 | 159,50 | 159,50 | 162,00 | 164,00 | 166,00 | 168,00 | 979,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 149,90 | 149,90 | 152,00 | 154,00 | 156,00 | 158,00 | 919,80 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 9,60 | 9,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 59,20 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 **Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

 **«Создание условий для организации транспортного**

 **обслуживания населения»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.**  | **1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание в внутримуниципальном и пригородном межмуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа» | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание в внутримуниципальном и пригородном межмуниципальном сообщениях Валуйского муниципального округа» ежегодно | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Разработаны нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения по внутримуниципальному и пригородному межмуниципальному маршрутам» | 15.01. | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Муниципальный контракт, реестр маршрутов |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Предоставлены расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Отчет |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Получена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Отчет  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» ежегодно | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Представлены в Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | до 10.02.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Нормативный правовой акт |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Получена субвенция» | Ежемесячно до 10 числа | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Отчет |
| 1.3. |  Мероприятие (результат) «Организован льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении» | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.3.1. |  Мероприятие (результат) «Организован льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском и пригородном сообщении» ежегодно | Х | Уколова Наталья Валерьевна - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка «Подписано соглашение с Министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области о представлении субсидии из областного бюджета» | 22.01.2025 | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Соглашение |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Направлены заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчиком в Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области» | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка «Получена субсидия» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Ильминская Ольга Владимировна - старший специалист МКУ «АХЦ» | Отчет |

 **Приложение 1**

 **к паспорту муниципальной программы**

 **«Совершенствование и развитие транспортной системы**

 **и дорожной сети Валуйского муниципального округа»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель рассчитывается по итогам года | DN = (LN-N / LN)\*100,где: DN  -доля автомобильных дорог общего пользования местного значенияLN-N - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в отчётном году; LN - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в отчётном году. | - | 1 | - | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации [от 30 июля 2021 года N 155](https://docs.cntd.ru/document/608481633#64U0IK) «Об утверждении [методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"](https://docs.cntd.ru/document/608481633#65A0IQ) | Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом |
| 2. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | Тыс.пасс.км | "Пассажирооборот" - основной показатель работы транспорта, произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, "автомобильный транспорт" - вид наземного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям, "железнодорожный транспорт" - вид наземного транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров колесными транспортными средствами по рельсовым путям, "пригородное железнодорожное сообщение" - перевозка пассажиров железнодорожным транспортом на расстояние до 200 км |  Годовая | ОП = Пат + Пжд,где:ОП - пассажирооборот автомобильным, железнодорожным (в пригородном сообщении) и авиационным (по субсидируемым маршрутам) транспортом;Пат - пассажирооборот автомобильным транспортом на территории Валуйского муниципального округа;Пжд - пассажирооборот железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Валуйского муниципального округа | - | Белгородстат | 1.24.2  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации [от 29 декабря 2017 года N 887](https://docs.cntd.ru/document/557245770#7D20K3) «Об утверждении методологических положений по статистике транспорта» | 10 февраля года, следующего за отчетным |

 **Приложение 2**

 **к паспорту муниципальной программы**

 **«Совершенствование и развитие транспортной системы**

 **и дорожной сети Валуйского муниципального округа»**

**Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автодорог местного значения и искусственных сооружений на них в Валуйском муниципальном округе на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | Протяженность | Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе: | Протяженность | Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе: | Протяженность | Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей | в том числе: |
|  |  | км | п. м |  | субсидии из областного бюджета | муниципальный бюджет | км | п. м |  | субсидии из областного бюджета | муниципальный бюджет | км | п. м |  | субсидии из областного бюджета | муниципальный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |
|  | Отремонтировано автодорог и мостов местного значения |
|  | ВСЕГО | 2,3 |  | 54 628,0 | 51 350,3 | 3 277,7 | 8,5 |  | 222 689,4 | 209 328,0 | 13 361,4 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валуйский муниципальный округ | 2,3 |  | 54 628,0 | 51 350,3 | 3 277,7 | 8,5 |  | 222 689,4 | 209 328,0 | 13 361,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети городского округа, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги по ул. 1 Мая в г. Валуйки | 0,341 |  | 10 374,5 | 9 752,0 | 622,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Уразово | 1,110 |  | 27 638,8 | 25 980,5 | 1 658,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги от подсобного хозяйства (с. Новая Симоновка) до Свято-Николаевского собора (МКР Раздолье) | 0,850 |  | 16 614,7 | 15 617,8 | 996,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Валуйки, ул. Никольская |  |  |  |  |  | 4,266 |  | 125 836,1 | 118 285,9 | 7 550,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги от с. Поминово до с. Гладково |  |  |  |  |  | 2,389 |  | 53 223,0 | 50 029,6 | 3 193,4 |  |  |  |  |  |
|  | с. Принцевка, ул. Кольцевая |  |  |  |  |  | 1,021 |  | 19 677,0 | 18 496,4 | 1 180,6 |  |  |  |  |  |
|  | г. Валуйки, ул. Щорса |  |  |  |  |  | 0,857 |  | 23 953,3 | 22 516,1 | 1 437,2 |  |  |  |  |  |