Реестр  проектов, реализуемых с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства

на территории Валуйского городского округа на 01.01.2025 года

| N п/п | Наименование проекта | Уровень реализации проекта <1> | Отрасль реализации проекта <2> | Форма реализации проекта <3> | Статус реализации проекта <4> | Партнеры <5> |  | Сроки реализации проекта <6> | Бюджет проекта (млн руб.) |  | Краткое описание проекта <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. за счет средств частного инвестора |  |
|  |  |  |  |  |  | публичный | частный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство АГНКС на территории Валуйского городского округа | Муниципальный | Автодорожная инфраструктура | Договор аренды с инвестиционными обязательствами | Эксплуатация | Администрация Валуйского городского округа | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 03.04.2019-30.05.2029 | 150,6 | 150,6 | Общий бюджет – 150,6 млн.рублей. 30.05.2019 года с ООО «Газпром газомоторное топливо» заключен договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. ООО «Газпром газомоторное топливо»: -выдан градостроительный план, разработана проектная документация; - выдано разрешение на строительство 06.11.2019 года. ООО «Газпром газомоторное топливо» выполнены строительно-монтажные работы, построены следующие объекты: -служебно-эксплуатационный блок; -технологическая площадка; -навес газозаправочной галереи; - площадки и проезды. Осуществлено подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство выполнено. Высажены туи, площадка заасфальтирована, построены 2 крытые остановки для высадки пассажиров. Оборудование установлено. Объект сдан в эксплуатацию. |
| 2 | Создание пчеловодческого хозяйства на территории Валуйского городского округа с элементами агротуризма | Муниципальный | спорт и туризм | Договор аренды с инвестиционными обязательствами | создание | Администрация Валуйского городского округа | ИП Билик Анастасия Николаевна | 17.12.2021- 17.12.2041 | 2,84 | 0,34 | Общий бюджет – 2,84 млн.рублей. 17.12.2021 года с ИП Билик А.Н. заключен договор аренды земельного участка сроком на 20 лет. Инвестиционный проект реализуется в рамках проектного управления. В настоящее время ИП Билик А.Н. приобретены улья, пчелопакеты, медогонка, трактор. Производится откачка и реализация меда. |
| 3 | Строительство овощехранилища ООО «БизнесЦентр» | Муниципальный | сельское хозяйство | Договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация Валуйского городского округа | ООО «БизнесЦентр» | 07.07.2022-07.07.2027 | 11 | 4,4 | Построено овощехранилище для хранения продукции овощеводства. Приобретено и установлено вентиляционного оборудование. Установлено холодильное оборудование на 2 камеры. |

Информация о проектах, планируемых к реализации с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства на территории Валуйского городского округа на 01.01.2025 года

| N п/п | Наименование проекта | Уровень реализации проекта <1> | Отрасль реализации проекта <2> | Предполагаемый способ инициирования проекта <3> | Предполагаемая форма реализации проекта <4> | Какое имущество будет являться объектом в рамках планируемого проекта <5> | Предполагаемые партнеры <6> |  | Предполагаемые сроки реализации проекта <7> | Предполагаемый бюджет проекта (млн руб.) |  | Краткое описание проекта <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. за счет средств частного инвестора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | публичный | частный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Туристический комплекс «Вольный стан» с био-вегитарием | муниципальный | спорт и туризм | частная инициатива | договор аренды с инвестиционными обязательствами | туристический комплекс с био-вегетарием | Администрация Валуйского городского округа | ИП глава К(Ф)Х Кольчугин Я.В., т.89102257770, yarlok@mail.ru | 28.01.2016- 28.01.2036 | 13,5 | 3,5 | Круглогодичный туристический комплекс с био-вегетарием с обустройство территории, домиками для отдыха, загонами для выпаса и выгула лошадей и других животных, оказанием услуг экскурсий по био-вегетарию, по ореховому саду с возможностью приобретения местной продукции, а также возможностью ее приготовления. |