Проект

Отзывы и предложения принимаются

с 1 по 10 марта 2022 года по адресу

электронной почты: arh3@va.belregion.ru

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«___ »  _______   2022 г.                                                                                                                   № ________

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

от 10 ноября 2017 года № 123

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа», на основании постановления Правительства Белгородской области от 25 октября 2021 года № 479-пп  «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 10.11.2017 года № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» (далее – муниципальная программа), утвержденной пунктом 1 постановления изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. абзац сорок шестой раздел 2 муниципальной программы  изложить в следующей редакции:

«- о достижении значения (ий) результата (ов) регионального проекта по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов. Обеспечить 100- процентное кассовое исполнение средств предоставляемой субсидии ежегодно до 1 декабря.»;

1.3. в девятнадцатом абзаце раздела 4 муниципальной программы цифры «44» заменить цифрами «60»;

1.4. таблицу 1 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Таблица 1

| Годы | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 47 216 323,02 | 12 551 174,47 | 16 071 111,98 | 1 845 117,00 | 77 683 726,47 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 46 919 737,94 | 16 954 989,08 | 17 891 760,00 | 210 700,00 | 81 977 187,02 |
| 2021 год | 0,00 | 17 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 572 000,00 |
| 2022 год | 73 433500,0 | 23 059 800,00 | 24 166 000,00 | 0,00 | 120 659 300,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 29 173 300,00 | 1 215 600,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 33 478 900,00 |

1.5.  раздел 5 муниципальной программы дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области представлены в приложении № 12 к муниципальной программе»;

1.6 приложение № 12 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.7. паспорт подпрограммы 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа» (далее – подпрограмма 1) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.8. Раздел 3  подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации основных мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

- В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Валуйского городского округа, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа планируется реализовать следующие основные мероприятия:

- «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа».

В целях реализации основного мероприятия планируется осуществить работы по благоустройству дворовых территорий, а также одной или нескольких общественных территорий общего пользования различного функционального назначения (парки, скверы, детские площадки, спортивные площадки и иные территории), отобранных по результатам рейтингового голосования, согласно проектной и иной документации на территории Валуйского городского округа.

- Результатом данного мероприятия является достижение количества благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек – 33 общественных территории.»;

1.9. во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 1 цифры «44» заменить цифрами «60»;

1.10. таблицу 7 раздела 5 подпрограммы 1  изложить в следующей редакции:

Таблица 7

| Годы | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 47 216 323,02 | 12 551 174,47 | 16 071 111,98 | 1 845 117,00 | 77 683 726,47 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 46 919 737,94 | 16 954 989,08 | 17 891 760,00 | 210 700,00 | 81 977 187,02 |
| 2021 год | 0,00 | 17 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 572000,00 |
| 2022 год | 73 433500,0 | 23 059 800,00 | 24 166 000,00 | 0,00 | 120 659 300,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 29 173 300,00 | 1 215 600,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 33 478 900,00 |

1.11. приложения № 1, 4, 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры – главного архитектора  Валуйского городского округа Седину Л.А.

Глава администрации

Валуйского  городского округа                                                                А.И. Дыбов

Приложение № 1 к постановлению администрации Валуйского городского округа от« » 2022 года №_____

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

- Паспорт

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» (далее - муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа; управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 3. | Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа; управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа» |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Валуйского городского округа |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Валуйского городского округа с учетом индекса качества городской среды |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024годы. Этапы реализации муниципальной программа не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 331 371 113,49 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 196 742 860,96 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 47 216 323,02 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 46 919 737,94рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 73 433 500,0 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 29 173 300,00 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 71353563,55 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 12 551 174,47 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 16 954 989,08 рублей; 2021 год – 17 572 000,00 рублей; 2022 год – 23 059 800,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 1 215600,00 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 61 218 871,98 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 16 071 111,98 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 17 891 760,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 24 166 000,00рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 3 090 000,00 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2 055 817,00 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 845 117,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 210 700,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |
| 9. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Реализация не менее 31 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года. 2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30%. 3. Увеличение доли населенных пунктов Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 100 процентов. 4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года на 30%. 5. Реализация в Валуйском городском округе мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30% 6. Доля объемов закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды, не менее 90% ежегодно. |

Паспорт подпрограммы 1

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа»

| № п/п | Наименование подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа» (далее – подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнители подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского городского округа; управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Валуйского городского округа с учетом индекса качества городской среды |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Валуйского городского округа в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программа не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 331 371113,49 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 196 742 860,96 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 47 216 323,02 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 46 919 737,94рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 73 433 500,0 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 29 173 300,00рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 71 353 563,55рублей, в том числе по годам: 2018 год – 12 551 174,47 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 16 954 989,08 рублей; 2021 год – 17 572 000,00 рублей; 2022 год – 23 059800,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 1 215600,00 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 61 218 871,98 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 16 071 111,98 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 17 891 760,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 24 166 000,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 3 090 000,00 рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2 055 817 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 845 117,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 210 700,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | 1. Реализация не менее 60 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года. 2. Увеличение доли дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, не менее 80 процентов к 2024 году |

Приложение № 2 к постановлению администрации Валуйского городского округа от« » ______ 2022 года № ____

Приложение № 12 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

Правила

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных

1. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее – Правила) определяют порядок и условия предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее – муниципальные образования).

2. Для целей реализации Правил используются следующие понятия:

«мероприятия» - мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований, предусмотренные проектным решением, направленные в том числе на улучшение архитектурного облика муниципального образования, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятия спортом, озеленение, создание и размещение малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, а также по созданию инфраструктуры, обслуживающей общественные территории;

«дворовая территория» - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами;

«общественные территории» - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные территории общего пользования, определяемые в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3.Уполномоченным органом и главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на поддержку программ формирования современной городской среды, является департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее – департамент).

4. Орган местного самоуправления обеспечивает проведение рейтингового голосования жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться указанные мероприятия.

5. Рейтинговое голосование проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года №34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

Для организации рейтингового голосования по выбору общественных территорий, дополнительно подлежащих благоустройству (далее – рейтинговое голосование), для включения в муниципальные программы (подпрограммы) формирования современной городской среды и подведения его итогов орган местного самоуправления создает общественную комиссию из представителей органа  местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных лиц (далее – общественная комиссия), за исключением случаем, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании.

В случае если в муниципальном образовании общественная комиссия была создана ранее в рамках исполнения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169, на нее возлагаются функции  по организации рейтингового голосования и подведения его итогов.

6. Получателям иного межбюджетного трансферта являются уполномоченные органы муниципальных образований.

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является финансовое обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований являются:

- для благоустройства общественных территорий – наличие протокола заседания общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по выбору общественной территории;

- для благоустройства дворовых территорий – наличие акта о проведении инвентаризации территории, а также внесении соответствующей информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

7. Муниципальное образование вправе осуществлять финансирование (софинансирование) мероприятий в размере и на условиях, которые определены соответственно муниципальным образованием.

8.Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемого между департаментом и муниципальным образованием (далее - Соглашение). В Соглашении предусматриваются следующие положения:

а) обязательство муниципального образования по обеспечению завершения реализации мероприятий не позднее 31 декабря финансового года;

б) обязательство муниципального образования по включению мероприятий в муниципальную программу формирования современной городской среды;

в) обязательство муниципального образования по предоставлению в департамент отчетов о выполнении условий Соглашений;

г) обязательство муниципального образования по предоставлению в департамент информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) ответственность муниципального образования в случае нарушения предусмотренных сроков выполнения работ по реализации мероприятий более чем на 3 месяца;

е) обязательства муниципального образования по согласованию  с департаментом случаев, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, муниципальных программ, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иной межбюджетный трансферт;

ж) условие об обязательном установлении минимального 3-летнго гарантийного срока со дня подписания акта приемки в эксплуатацию на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

з) порядок и условия возврата иного межбюджетного трансферта муниципальным образованием – получателем иного межбюджетного трансферта, а также порядок и условия перераспределения указанной субсидии;

и) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных  трансфертов.

9. Результатом использования иного межбюджетного трансферта является количество мероприятий, реализованных муниципальным образованием в срок, установленным Соглашением.

10. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в департамент отчеты:

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по установленной департаментом форме не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен иной межбюджетный трансферт;

- о достижении значений показателей результативности использования средств из бюджета Белгородской области на  реализацию программы формирования современной городской среды.

11.Департамент осуществляет контроль на основании представляемых муниципальным образованием отчетов об исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта и эффективности его расходования в сроки, установленные Соглашением.

12. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки муниципального района или городского округа Белгородской области о перечислении средств по форме и в срок, которые установлены департаментом – главным распорядителем средств областного бюджета, а также перечня документов, состав которых указывается в Соглашении.

В заявке указывается необходимый объем средств пределах предусмотренного иного межбюджетного трансферта, на осуществление которого данная заявка предоставляется, в целях исполнения соответствующего расходного обязательства с приложением копий подтверждающих документов о фактически выполненных работах(электронные копии контрактов(договоров) на выполнение работ и (или) услуг (однократно), формы КС-2, КС-3 по мере их закрытия) в электронном виде.

Департамент в течении 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку и реестр на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств областного бюджета.

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3(трех) календарных дней со дня получения сводной бюджетной заявки и реестра на финансирование фактически произведенных расходов за счет средств областного бюджета доводит предельный объем финансирования для перечисления иного межбюджетного  трансферта с лицевого счета департамента, открытого на едином счете областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, на лицевые счета главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований, открытые Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям.

13. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, порядка, условий использования иного межбюджетного трансферта осуществляется департаментом и органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в соответствии с действующим законодательством.

В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к муниципальному образованию применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Размер иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию определяется в зависимости от количества объектов, нуждающихся в благоустройстве, площади одного объекта, прогнозной стоимости благоустройства одного объекта согласно методике расчета потребности в средствах в виде иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию, приведенной в пункте 14.1 настоящего пункта.

14.1. Методика расчета потребности в средствах в виде иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию.

Размер общей потребности (Si), необходимой в ответствующему году на благоустройство в i-м муниципальном образовании, определяется по формуле:

k

Si= SUM(Cj),

J=l

где:

k – общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве в соответствующем году в i-м муниципальном образовании

Cj – прогнозная расчетная стоимость благоустройства одного объекта.

15. В случае отказа муниципальным образованием в заключении Соглашения или в случае заключения Соглашения с уменьшением размера предоставляемого иного межбюджетного трансферта, невостребованные таким муниципальным образованием средства иного межбюджетного трансферта могут быть перераспределены другому муниципальному образованию на реализацию мероприятий по благоустройству.

16. Не использование на 1 января соответствующего финансового года  остаток иного межбюджетного трансферта, образовавшийся на счете муниципального образования, подлежат возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным  органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток является предельным объемом финансирования, то данный остаток отзывается департаментом с лицевого счета в бюджет Белгородской области.

17. Показателем результативности предоставления иного межбюджетного  трансферта является  количество благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

18. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование иного межбюджетного трансферта и достоверность сведений и документов, предоставляемых в департамент в соответствии с Правилами и Соглашением.

Приложение № 3 к постановлению администрации Валуйского городского округа от « »_______ 2022 года № __ _____

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации начало завершение | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» (цель - повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Валуйского городского округа) | 2018-2024 годы | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | П | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» (ежегодно, накопительным итогом), единиц* | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Среднее значение индекса качества городской среды**, проценты | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |
|  |  |  |  | П | Увеличение доли населенных пунктов Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 100 процентов. | 0 | - | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 100 |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Валуйском городском округе на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  |  | Реализация в Валуйском городском округе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, проценты | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа» (Задача - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Валуйского городского округа, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа) | 2018 -2024 годы | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | П | Реализация не менее 60 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» к концу 2024 года |  | 15 | 0 | 14 | 10 | 21 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Благоустройство к 2024 году не менее 100% дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 80 |
| 1.1 | Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Валуйского городского округа | 2018-2024 годы | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | П | Доля дворовых и общественных территорий Валуйского городского округа, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | 0 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 | Обеспечение благоустройства общественных территорий Валуйского городского округа |  | Управление ЖКХ и управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа | П | Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа с численностью населения свыше 1000 человек, ед. | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0; |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы. подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципаль-ная программа | «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» | Всего, том числе: | 77 683,72 | 0,00 | 81 977,19 | 17 572,00 | 120 659,30 | 0,00 | 33 478,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 47 216,32 | 0,00 | 46 919,74 | 0,00 | 73 433,50 | 0,00 | 29 173,30 |
|  |  | областной бюджет | 12 551,17 | 0,00 | 16 954,99 | 17 572,00 | 23 059,80 | 0,00 | 1 215,60 |
|  |  | местный бюджет | 16 071,11 | 0,00 | 17 891,76 | 0,00 | 24 166,00 | 0,00 | 3 090,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 845,12 | 0,00 | 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограм-ма1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа | Всего, в том числе: | 77 683,72 | 0,00 | 81 977,19 | 17 572,00 | 120 659,30 | 0,00 | 33 478,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 47 216,32 | 0,00 | 46 919,74 | 0,00 | 73 433,50 | 0,00 | 29 173,30 |
|  |  | областной бюджет | 12 551,17 | 0,00 | 16 954,99 | 17 572,00 | 23 059,80 | 0,00 | 1 215,60 |
|  |  | местный бюджет | 16 071,11 | 0,00 | 17 891,76 | 0,00 | 24 166,00 | 0,00 | 3 090,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 845,12 | 0,00 | 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа»

Перечень общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Валуйского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Адреса общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, которые подлежат благоустройству | Год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 29 | Всего |  |
| 1. | г. Валуйки, улица Ст. Разина | 2018 |
| 2. | г. Валуйки, улица Гвардейская | 2018 |
| 3. | г. Валуйки, улица Соколова | 2018 |
| 4. | с. Шелаево, улица Центральная | 2018 |
| 5. | г. Валуйки, улица 1-го Мая | 2020 |
| 6. | г. Валуйки, улица 9-го Января | 2020 |
| 7. | г. Валуйки, улица Пролетарская | 2020 |
| 8. | Благоустройство общественной территории парк «Лукоморье», расположенный по улице Котовского в г. Валуйки | 2022 |
| 9. | Благоустройство общественной территории парк «Сосновый» расположенный по ул.Никольская в городе Валуйки | 2022 |
| 10. | Реконструкция улицы М.Горького, в г. Валуйки, Бульвар | 2020 |
| 11. | Благоустройство общественной территории по ул. М. Горького в г. Валуйки | 2022 |
| 12. | Благоустройство места массового отдыха на водном объекте в городе Валуйки по улице Демьяна Бедного на реке Валуй | 2020 |
| 13. | Благоустройство места массового отдыха на водном объекте в городе Валуйки на реке Оскол «Ангелок» | 2022 |
| 14. | Благоустройство общественной территории по улице Мира в с. Казинка | 2022 |
| 15. | Благоустройство общественной территории по улице Центральная в с. Принцевка | 2022 |
| 16. | с. Насоново, улица Школьная | 2020 |
| 17. | Благоустройство общественной территории по улице Ленина в с. Рождествено | 2022 |
| 18. | Благоустройство общественной территории по улице М. Горького в п. Уразово | 2022 |
| 19. | Благоустройство места массового отдыха на водном объекте в п. Уразово по улице Аптекарской | 2020 |
| 20. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. 1Мая, 9 в г. Валуйки | 2021 |
| 21. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. М.Горького, 3 в г. Валуйки | 2021 |
| 22. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул.Луначарского в г. Валуйки | 2021 |
| 23. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Щорса, 7, 9 в г. Валуйки | 2021 |
| 24. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по пер. Луговой в г. Валуйки | 2021 |
| 25. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Луговая в с. Рождествено | 2021 |
| 26. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Калинина в г. Валуйки | 2021 |
| 27. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Курячего в г. Валуйки | 2021 |
| 28. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Суржикова в г. Валуйки | 2021 |
| 29. | Устройство детской площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Центральная в с. Шелаево | 2021 |
| 30. | Устройство спортивной площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул.Фрунзе в г.Валуйки | 2022 |
| 31. | Устройство спортивной площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по пер. Озерный с. Новая Симоновка | 2022 |
| 32. | Устройство спортивной площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Центральная в г. Валуйки | 2022 |
| 33. | Устройство спортивной площадки (типовая) на территории Валуйского городского округа по ул. Коротковой в г. Валуйки | 2022 |