|  | - Проект - Предложения и замечания принимаются с 12 по 21 марта 2021 года на адрес электронной почты: 02STR@VA.belregion.ru |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа»

- Паспорт муниципальной программы

| № п./п | Наименование муниципальной программы: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа» (далее - муниципальная программа). |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 3. | Участники муниципальной программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Совершенствование и развитие дорожной сети 2. Совершенствование и развитие транспортной системы |
| 5. | Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития Валуйского городского округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок 2. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Валуйском городском округе |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2 этапа реализации: 1 этап 2015 - 2020 годы; 2 этап 2021 - 2025 годы. |
| 8. | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 593121,88 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит 499935,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 36 417,6 тыс. рублей; 2016 год – 17 802,5 тыс. рублей; 2017 год – 38 486,6 тыс. рублей; 2018 год – 27 185,0 тыс. рублей; 2019 год – 144 879,9 тыс. рублей; 2020 год – 28 103,0 тыс. рублей. 2021 год – 44 445,9 тыс. рублей; 2022 год – 44 446,0 тыс. рублей; 2023 год – 39 052,0 тыс. рублей; 2024 год – 39 052,0 тыс. рублей; 2025 год – 39 052,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 56709,80 тыс. рублей. |
| 9. | Конечные результаты муниципальной программы | К 2025 году планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 92,3 процентов. 2. Увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км. территории до 448,9 км. 3. Увеличение общей протяжённости построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 62,42 км. 4. Увеличение общей протяжённости капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия до 51,7 км. 5. Рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 572,2 млн. пассажиро-километров |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Валуйского городского округа. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надёжно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Валуйского городского округа сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный и железнодорожный транспорт.

Транспортом общего пользования в 2013 году перевезено 568,8 тыс. человек, в том числе:

железнодорожным – 16,6 тыс. чел.;

автобусным – 552,2 тыс. чел.;

Одним из основных для городского округа является автомобильный транспорт.

Все центры сельских населенных пунктов имеют автобусное сообщение с городом Валуйки, межрайонные автобусные маршруты связывают Валуйский городской округ с городами России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Курск, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка, Воронеж и другие.

Действуют международные автобусные маршруты в города Украины – Харьков, Луганск, Северодонецк. Автомобильным транспортом ежедневно перевозится около 100 пассажиров.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Валуйского городского округа составляет 179,1 км, которая обслуживается Юго-Восточной железной дорогой. На территории округа расположены 3 железнодорожные станции и 14 посадочных платформ для пассажиров.

Основные виды грузов, перевозимых по территории Валуйского городского округа железнодорожным транспортом: щебень, строительные материалы, чёрные металлы и др.

Для обеспечения потребности населения в дальних пассажирских перевозках курсирует по территории городского округа пригородные поезда Валуйки - Старый Оскол, Валуйки - Алексеевка.

В тоже время состояние транспортного комплекса Валуйского городского округа нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Практически для всех сельских населённых пунктов автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы городского округа, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Валуйский городской округ находится в южной части Белгородской области и является приграничной территорией. Так только протяжённость границ с Украиной составляет 106 км. Территориальное положение городского округа достаточно выгодное. Через территорию городского округа проходят транспортные магистрали «Нов.Оскол - Валуйки - Ровеньки»; «Валуйки - Алексеевка - Красное»; «Нов.Оскол -Валуйки - Ровеньки - Хмелевец – Фощеватово»; «Валуйки - Уразово - гр.Украины»; «Валуйки - Казинка - гр.Украины».

Округ располагает удобными выходами к основным российским рынкам.

Вместе с тем, недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества округа с точки зрения реализации ее потенциала.

Значительный рост объемов перевозок грузов сдерживается дефицитом пропускных возможностей транспортной инфраструктуры.

Кроме того, недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории округа сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог городского округа приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведёт, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведённой продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики округа.

Остаётся низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности. По дорожным условиям за 2012 год на автомобильных дорогах Валуйского городского округа произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в 2013 году – 10, а за 6 месяцев 2014 года-5.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных дорогах, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечёт загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоёмкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объёмам вредных выбросов в атмосферу.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы округа является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети округа и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в Валуйском городском округе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных

конечных результатов муниципальной программы, сроков

и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа до 2025 года. В соответствии с данным документом одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг местных товаропроизводителей, модернизация существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции в глобальную экономику.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в округе.

Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2015 - 2025 годах, при этом выделяется 2 этапа: 1-й этап 2015 - 2020 г.г.; 2-й этап 2021 - 2025 г.г..

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году:

1) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличится до 92,3 процентов к уровню 2013 года;

2) густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории увеличится до 448,9 км;

3) общая протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием увеличится до 62,42км;

4) общая протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах Валуйского городского округа с усовершенствованным типом покрытия увеличится на 51,7 км;

5) пассажирооборот транспортом общего пользования увеличится до 572,2 тыс. пассажиро-километров.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

- Перечень нормативных правовых актов

Валуйского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень нормативных правовых актов Валуйского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

- 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств муниципального дорожного фонда.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом, посредством обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в муниципальном пригородном сообщении; организации пригородных железнодорожных перевозок населения, в том числе с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счёт средств областного бюджета и бюджета Валуйского городского округа.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 593 121,88  тыс. рублей.

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы за счёт средств местного бюджета, составляет 404 489,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 36 417,6 тыс. рублей;

2016 год – 17 802,5 тыс. рублей;

2017 год – 38 486,6 тыс. рублей;

2018 год – 27 185,0тыс. рублей;

2019 год – 145 879,9 тыс. рублей;

2020 год – 28 103,0 тыс. рублей.

2021 год – 44 459,0 тыс. рублей;

2022 год – 44 446,0 тыс. рублей;

2023 год – 39 052,0 тыс. рублей;

2024 год – 39 052,0 тыс. рублей;

2025 год – 39 052,0 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 56709,80 тыс.рублей.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счёт средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях №4 и №5 к муниципальной программе.

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации:

Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией, ведущей к непредвиденному росту затрат на строительные материалы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и в конечном результате к снижению объёмов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней, увеличению стоимости дорожных работ и снижению объёмов строительства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, с инвестированием бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объёмов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объёме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Минимизация данных рисков предполагается путём применения механизмов государственно-частного партнёрства.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчётной и оперативной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- своевременный мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Подпрограмма 1

«Совершенствование и развитие дорожной сети»

- Паспорт подпрограммы 1.

| № п./п | Наименование подпрограммы 1: «Совершенствование и развитие дорожной сети» (далее - подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 1 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития городского округа, ростом уровня автомобилизации и объёмов автомобильных перевозок |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек. 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2025 годы (подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа) 1 этап 2015 - 2020 годы; 2 этап 2021 - 2025 годы. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 456 417,92 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств местного бюджета составит 305 686,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 29 974,6 тыс. рублей; 2016 год - 12 583,90 тыс. рублей; 2017 год - 31 954,1 тыс. рублей; 2018 год - 20 658,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 567,3 тыс. рублей; 2020 год – 28 103,0 тыс. рублей. 2021 год – 29 236,0 тыс. рублей; 2022 год – 29 129,0 тыс. рублей; 2023 год – 29 129,0 тыс. рублей; 2024 год – 29 129,0 тыс. рублей; 2025 год – 29 129,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 150 731,00 тыс. рублей. |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | К 2025 году планируется: 1. Увеличение протяжённости капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия до 51,7км. 2. Увеличение общей протяжённости построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 62,42 км. 3. Увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории до 448,9 км. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Дорожное хозяйство - комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения со всеми сооружениями, необходимыми для её нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, уровня социально-экономического развития Валуйского городского округа.

По состоянию на 1 января 2014 года общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Валуйского городского округа составляет 832,04 км, из которых имеют твёрдое покрытие 705,1 км (84,7 процентов).

Большую часть автомобильных дорог общего пользования местного значения составляют дороги V категории.

Основные показатели по состоянию на 1 января 2014 года, характеризующие развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеют следующие значения: плотность дорог с твёрдым покрытием на 1000 жителей – 9,9 км, плотность сети на 1000 кв. км территории – 412,4 км.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства городского округа можно отнести следующие:

1. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Несмотря на меры, принимаемые по капитальному ремонту и ремонту, в настоящее время 15,4 процента (108,35 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяжённость автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта.

2. Повышение доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети, в общем транспортном потоке.

Несущая способность многих дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. По причине значительного роста интенсивности движения и увеличения нагрузок большая часть дорог, соединяющих г. Валуйки с сельскими населёнными пунктами, построенных 40 - 50 лет назад и рассчитанных на осевую нагрузку в 6 тонн, исчерпали свой ресурс и не справляются со своими функциями. Несмотря на реализованную в муниципальном районе долгосрочную целевую программу от 30 октября 2010 года № 363-пп «Об областной долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие дорожной сети в Белгородской области на 2011-2013 годы» идёт отставание темпов роста протяжённости новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения.

3. Введение ограничений на проезд большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения как следствие неудовлетворительного состояния расположенных на них искусственных сооружений.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения искусственные сооружения (100 процентов мостового парка) введены в эксплуатацию 30 и более лет назад. Эти искусственные сооружения запроектированы и построены с учётом нагрузок 8, 10 и 12 тонн на ось, что существенно ниже действующих на сегодняшний день СНиП - 14 тонн на ось.

Несмотря на ежегодное проведение ремонта искусственных сооружений, в настоящее время существует потребность в капитальном ремонте 6 мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, то есть имеющих дефекты, угрожающие безопасности движения транспорта и пешеходов по ним либо критично снижающие долговечность сооружения.

Строительство дорог в населённых пунктах значительно улучшило качество жизни жителей округа, повысило эффективность работы автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.

4. В дорожной отрасли актуальной является и кадровая проблема. Это, прежде всего, дефицит высококвалифицированных специалистов среднего звена: механизаторов, операторов, машинистов грейдеров, экскаваторов и других специальностей.

- 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития городского округа, ростом уровня автомобилизации и объёмов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализации мероприятий по решению следующих задач:

1) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;

2) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2015 - 2025 годы, реализуется 
в 2 этапа: 1 этап 2015 - 2020 годы; 2 этап 2021 - 2025 годы.

- 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и безопасности дорожного движения.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1 января 2014года составляет 705,1 км.

Предусматривается дальнейшее расширение применения системы контроля за работой техники на основе GPS и ГЛОНАСС, в том числе и в подрядных организациях, задействованных на содержании автодорог.

Вопросам повышения безопасных условий дорожного движения ежегодно уделяется приоритетное внимание. Главными задачами при решении вопросов повышения безопасности дорожного движения являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, включая особо тяжкие, связанные со столкновением транспортных средств при выезде на встречную полосу движения, где сопутствующими являются неудовлетворительные дорожные условия;

- уменьшение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение непрерывного бесперебойного круглосуточного движения транспорта и безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения включают в себя обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения, в целях повышения качества предоставляемых транспортных услуг, а именно:

- обустройство автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями;

- устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей с обустройством для отдыха участников движения;

- восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей;

- восстановление несущей способности тротуаров;

- реализация проектов организации дорожного движения (ПОДД);

- нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автодорог;

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и мостов включают в себя:

- ремонтно-восстановительные работы на участках дорожной сети округа, требующих неотложного ремонта по показателям безопасности дорожного движения, с последующим переходом к проведению плановых ремонтов в соответствии с нормативными межремонтными сроками;

- ремонтные работы по восстановлению проектной грузоподъёмности, повышению долговечности территориальных мостовых сооружений, а также обеспечение нормативных требований по безопасности дорожного движения.

В рамках решения задачи 1 «Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» планируется реализовать основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». Капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилению дорожной одежды, обустройство дорожными знаками и ограждениями для обеспечения нормативных требований безопасности дорожного движения.

Также в рамках задачи 1 планируется проведение мероприятия 1.2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов».

В рамках решения задачи 2 «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений» планируется реализовать основное мероприятие 1.3. «Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населённых пунктов».

Мероприятия по строительству автомобильных дорог включают в себя строительство автодорог, обеспечивающих в округе транспортные связи с целью приведения их технических параметров в соответствие с интенсивностью движения.

В целом, все запланированные мероприятия подпрограммы 1 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышение комфортности проживания.

- 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 к 2025 году:

- общая протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия увеличится до 51,7 км;

2) общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием увеличится до 62,42 км;

3) густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории увеличится до 448,9 км.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1 за счёт средств местного бюджета, составляет 305 686,92 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 29 974,6 тыс. рублей;

2016 год - 12 583,9 тыс. рублей;

2017 год - 31 954,1 тыс. рублей;

2018 год - 20 658,0 тыс. рублей;

2019 год – 36 567,0тыс. рублей;

2020 год – 28 103,0 тыс. рублей.

2021 год - 29 236,0 тыс. рублей;

2022 год – 29 223,0 тыс. рублей;

2023 год - 29 129,0 тыс. рублей;

2024 год - 29 129,0 тыс. рублей;

2025 год - 29 129,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Валуйского городского округа по годам представлены соответственно в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2

- «Совершенствование и развитие транспортной системы»

- Паспорт подпрограммы 2

| N п./п. | Наименование подпрограммы 2: «Совершенствование и развитие транспортной системы» (далее - подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 2 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа; Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского городского округа; Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа |
| 3. | Цель подпрограммы 2 | Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Валуйском городском округе |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2025 годы (подпрограмма 2 реализуется в 2 этапа) 1 этап 2015 - 2020 годы; 2 этап 2021 - 2025 годы. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 136 703,97 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счёт средств местного бюджета составит 119 075,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6 443,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 218,6 тыс. рублей; 2017 год - 6 532,5 тыс. рублей; 2018 год - 6 527,0 тыс. рублей; 2019 год – 7 776,6,0 тыс. рублей; 2020 год – 10 463,3 тыс. рублей. 2021 год – 15 223,0 тыс. рублей. 2022 год – 15 223,0 тыс. рублей. 2023 год – 15 223,0 тыс. рублей. 2024 год – 15 223,0 тыс. рублей. 2025 год – 15 223,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 17 628,00 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 2 | К 2025 году планируется пассажирооборот транспортом общего пользования до 572,2 тыс. пассажиро-километров |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым доступным видом транспорта, связывает населённые пункты Валуйского городского округа между собой, являясь для большинства из них единственным видом транспорта.

В последние годы наблюдается снижение пассажиропотока на перевозках, выполняемых всеми видами наземного транспорта.

Пассажирооборот автобусных перевозок снижается и объясняется это возросшим уровнем автомобилизации населения. Количество личного транспорта продолжает расти, а количество транспортных средств общественного транспорта остаётся на прежнем уровне.

В соответствии с Законами Белгородской области от 14 января 2008 года № 183 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном сообщении» и от 8 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области» организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований области, что позволяет им рациональнее организовывать маршрутную сеть с учетом муниципальных маршрутов, а также более оперативно и эффективно решать вопросы контроля за осуществлением перевозок по маршрутам, быстрее реагировать на потребности населения в транспортном обслуживании.

В целях создания условий для обеспечения организации транспортного обслуживания населения Валуйского городского округа автобусными пассажирскими перевозками, из областного бюджета выделяются субвенции .

Для обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками из местного бюджета выделяются средства на покрытие убытков от перевозок.

В соответствии с Законом Белгородской области от 8 ноября 2011 года №80 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области» транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения осуществляется на основании договора, заключенного между правительством области и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», по регулируемому тарифу с возмещением выпадающих доходов перевозчика из средств областного бюджета.

Пригородным железнодорожным сообщением охвачены девять населённых пунктов городского округа. На сегодняшний день пригородным пассажирским железнодорожным сообщением ежедневно пользуется порядка 150 жителей и гостей округа.

Подпрограмма 2 призвана создать необходимые условия для организации транспортного обслуживания населения городского округа.

- 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и подпрограммы 2 определены в Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа до 2025 года.

Исходя из стратегических приоритетов, целью подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы в части пассажирских перевозок в городском округе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2015 - 2025 годы, реализуется в два этапа:

1 этап 2015 - 2020 года

2 этап 2021 - 2025 года

- 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 2

Система мероприятий подпрограммы 2 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

В рамках решения задачи «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» будут реализованы следующие основные мероприятия:

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном  сообщении;

- компенсация затрат перевозчикам за проезд по единым социальным проездным билетам;

- возмещение затрат на проезд общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.

- 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2 к 2025 году предполагается достижение роста пассажирооборота транспортом общего пользования до 572,2 млн. пассажиро-километров.

Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
(в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета
и бюджета Валуйского городского округа основных мероприятий,
а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 136 703,97 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета - 17 628,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств местного бюджета составляет 119 075,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 6 443,0 тыс. рублей;

2016 год - 5 218,6 тыс. рублей;

2017 год - 6 532,5 тыс. рублей;

2018 год - 6 527,0тыс. рублей;

2019 год – 7 776,7 тыс. рублей;

2020 год – 10 463,3 тыс. рублей.

2021 год – 15 223,0 тыс. рублей;

2022 год – 15 223,0 тыс. рублей;

2023 год - 15 223,0  тыс. рублей;

2024 год - 15 223,0  тыс. рублей;

2025 год - 15 223,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за счёт средств бюджета Валуйского городского округа и областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Валуйского городского округа и проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Приложение №1

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Валуйского городского округа»

Система основных мероприятий (мероприятий)

и показателей муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финанси-рования мероприятия за срок реализации програм-мы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети городского округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 571 431,59 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в процентах | 85,4 | 86,1 | 86,8 | 87,5 | 88,1 | 88.8 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 92,3 |
|  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории, км (нарастающим итогом) | 415,6 | 418,9 | 422,2 | 425,6 | 428,9 | 432,3 | 435,6 | 438,9 | 442,3 | 445,6 | 448,9 |
|  |  |  |  |  |  | Общая протяжённость построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твёрдым покрытием в населенных пунктах округа, км (в год) | 5,42 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  |  |  |  |  |  | Общая протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км (в год) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс. пасс.-км (нарастающим итогом) | 570,1 | 570,2 | 570,4 | 570,8 | 571,0 | 571,2 | 571,4 | 571,6 | 571,8 | 572,0 | 572,2 |
| 2. | - Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 476 229,92 | Общая протяжённость построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твёрдым покрытием в населенных пунктах округа, км (в год) | 5,42 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  |  |  |  |  |  | Общая протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км (в год) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории, км (нарастающим итогом) | 415,6 | 418,9 | 422,2 | 425,6 | 428,9 | 432,3 | 435,6 | 438,9 | 442,3 | 445,6 | 448,9 |
| Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 469 630,0 | Протяжённость автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км (в год) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 932,62 | Площадь автомобильных дорог, подлежащих текущему ремонту, м2 (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 5667,3 | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории, км (нарастающим итогом) | 415,6 | 418,9 | 422,2 | 425,6 | 428,9 | 432,3 | 435,6 | 438,9 | 442,3 | 445,6 | 448,9 |
| 3. | - Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 95 201,68 | Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пасс.-км (нарастающим итогом) | 570,1 | 570,1 | 570,4 | 570,8 | 571,0 | 571,2 | 571,4 | 571,6 | 571,8 | 572,0 | 572,2 |
| Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | 830,0 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | 92 759,0 | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, шт. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Компенсация затрат перевозчикам за проезд по единым социальным проездным билетам | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | 960,28 | Количество реализованных ЕСПБ, шт.(в год) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на проезд учащимся общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего образования | 2015 | 2025 | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 652,4 | Количество реализованных льготных проездных, шт. (в год) | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Приложение №2

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Валуйского городского округа»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта, его наименование | Разработчик | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Постановление администрации Валуйского городского округа о внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 08.12.2014 года № 151 «Об утверждении муниципальной программы Валуйского городского округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа». | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 2015 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 2 | Решение Совета депутатов Валуйского городского округа о внесении изменений в решение Совета депутатов Валуйского городского округа «Об утверждении положения о муниципальном дорожном фонде Валуйского городского округа» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | 2015 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 3 | Решение Совета депутатов Валуйского городского округа о внесении изменений в бюджет Валуйского городского округа на текущий год и плановый период | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2018 год. |
| 4 | Постановление администрации Валуйского городского округа о внесении изменений в Постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» № 75 от 06.09.2018 года «Об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2019 - 2025 г.г. (по мере необходимости) |
| 5 | Решение Совета депутатов Валуйского городского округа «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Валуйского городского округа до 2025 года» | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2019 - 2025 г.г. (по мере |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Валуйского городского округа»

Сведения о методике расчёта показателей конечного результата муниципальной программы

| № | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю1 | Метод сбора информации2 | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения до 92,3 | % | DN = (LN-N / LN)*100, где: DN - доля автомобильных дорог общего пользования LN-N - протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в отчётном году; LN - протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отвечающих нормативным требованиям в отчётном году. | периодическая отчётность | ежегодно |
| 2 | Показатель 2 Увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км. Территории до 448,9 | км | G = (ST / LN) * 1000, где: G - густота автомобильных дорог общего пользования ST - площадь территории городского округа, кв. км; LN - протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отвечающих нормативным требованиям в отчётном году. | периодическая отчётность | ежегодно |
|  | Показатель 3. Увеличение общей протяжённости построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 62,42 | км | S= Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025, где : S - общая протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования твёрдым покрытием Sе2019 + Sе2020 + … + Sе2025 - протяжённость построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием ежегодно | периодическая отчётность | ежегодно |
|  | Показатель 4. Увеличение протяжённости капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия до 62,42 | км | S=Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025, где: S - протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025- протяжённости капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия ежегодно | периодическая отчётность | ежегодно |
|  | Показатель 5. Рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 572,2 | млн. пасс.-км | Q пасс = ∑ Qпасi Qпасi = Qp*q*Kq*Kcm где: Qпасi - количество пассажиров в год на i-том маршруте; Qp- количество рейсов в год на i-том маршруте; q - количество мест для сидения в маршрутном такси, осуществляющем перевозку на i-том маршруте; Kq - коэффициент использования вместимости; Kcm - коэффициент сменяемости на i-том маршруте (рассчитывается исходя из времени оборотного рейса на маршруте); | периодическая отчётность | ежегодно |
|  | Подпрограмма 1. «Совершенствование и развитие дорожной сети» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Увеличение протяжённости капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия до 51,7 | км | S= Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025, где: S - протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025 - протяжённость капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия ежегодно | периодическая отчётность | ежегодно |
| 2 | Показатель 2 Увеличение общей протяжённости построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 62,42 | км | S= Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025, где: S - общая протяжённости построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием Sе2019 + Sе2020 + … + Sе2025 - общая протяжённости построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в 2015-2025 | периодическая отчётность | ежегодно |
| 3 | Показатель 3. Увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км. Территории до 448,9 | км | S=Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025, где: S - густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием Sе2015 + Sе2020 + … + Sе2025 - густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием ежегодно | периодическая отчётность | ежегодно |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 572,2 | тыс. пасс.-км | Q пасс = ∑ Qпасi Qпасi = Qp*q*Kq*Kcm где: Qпасi - количество пассажиров в год на i-том маршруте; Qp- количество рейсов в год на i-том маршруте; q - количество мест для сидения в маршрутном такси, осуществляющем перевозку на i-том маршруте; Kq - коэффициент использования вместимости; Kcm - коэффициент сменяемости на i-том маршруте (рассчитывается исходя из времени оборотного рейса на маршруте); | периодическая отчётность | ежегодно |

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

2 В графе 8 «Метод сбора информации» указываются: 1 – периодическая отчётность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учёт), 4 – бухгалтерская отчётность, 5 – финансовая отчётность, 6 – социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

- Приложение №4

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Валуйского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий

(мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО 2015 - 2025 годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа» | ВСЕГО: | 593121,88 | 36523,60 | 18456,50 | 38632,60 | 27356,00 | 145899,9 | 74290,29 | 61739,40 | 47626,40 | 47532,40 | 47532,40 | 47532,40 |
|  |  | Областной бюджет | 56709,80 | 106,00 | 654,00 | 146,00 | 171,00 | 20,00 | 35095,00 | 17280,40 | 3180,40 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  |  | Местный бюджет | 499935,59 | 36417,60 | 17802,50 | 38486,60 | 27185,00 | 145879,89 | 28103,00 | 44459,00 | 44446,00 | 39052,00 | 39052,00 | 39052,00 |
| - Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО: | 456417,92 | 29974,60 | 12583,90 | 31954,10 | 20658,00 | 138103,32 | 63198,00 | 43336,00 | 29223,00 | 29129,00 | 29129,00 | 29129,00 |
|  |  | Областной бюджет | 150731,00 |  |  |  |  | 101536,00 | 35095,00 | 14100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 305686,92 | 29974,60 | 12583,90 | 31954,10 | 20658,00 | 36567,32 | 28103,00 | 29236,00 | 29223,00 | 29129,00 | 29129,00 | 29129,00 |
| - Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог - с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО: | 449586,03 | 24880,00 | 12284,00 | 31681,30 | 20313,00 | 137515,70 | 63098,03 | 43204,00 | 29223,00 | 29129,00 | 29129,00 | 29129,00 |
|  |  | Областной бюджет | 156075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106880,00 | 35095,00 | 14100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 293511,03 | 24880,00 | 12284,00 | 31681,30 | 20313,00 | 30635,70 | 28003,03 | 29104,00 | 29223,00 | 29129,00 | 29129,00 | 29129,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Местный бюджет | 5667,30 | 5094,60 | 299,90 | 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО: | 136703,97 | 6549,00 | 5872,60 | 6678,50 | 6698,00 | 7796,58 | 11092,29 | 18403,40 | 18403,40 | 18403,40 | 18403,40 | 18403,40 |
|  |  | Областной бюджет | 17628,00 | 106,00 | 654,00 | 146,00 | 171,00 | 20,00 | 629,00 | 3180,40 | 3180,40 | 3180,40 | 3180,40 | 3180,40 |
|  |  | Местный бюджет | 119075,97 | 6443,00 | 5218,60 | 6532,50 | 6527,00 | 7776,58 | 10463,29 | 15223,00 | 15223,00 | 15223,00 | 15223,00 | 15223,00 |
| - Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Областной бюджет | 6468,00 | 72,00 | 633,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,60 | 1127,60 | 1127,60 | 1127,60 | 1127,60 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | ВСЕГО: | 98836,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7760,00 | 10438,14 | 16127,60 | 16127,60 | 16127,60 | 16127,60 | 16127,60 |
|  |  | Областной бюджет | 5789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,60 | 1127,60 | 1127,60 | 1127,60 | 1127,60 |
|  |  | Местный бюджет | 117111,14 | 5765,00 | 5148,00 | 6500,00 | 6500,00 | 7760,00 | 10438,14 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  | Возмещение части затрат на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении Валуйского городского округа | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Компенсация затрат перевозчикам за проезд по единым социальным проездным билетам. | ВСЕГО: | 966,50 | 61,00 | 90,20 | 53,50 | 47,00 | 113,00 | 41,80 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
|  |  | Областной бюджет | 230,00 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  |  | Местный бюджет | 736,50 | 27,00 | 69,20 | 32,50 | 27,00 | 93,00 | 22,80 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Возмещение затрат на проезд учащихся общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | всего | 12083,75 | 651,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,35 | 2163,80 | 2163,80 | 2163,80 | 2163,80 | 2163,80 |
|  |  | областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 2033,80 | 2033,80 | 2033,80 | 2033,80 | 2033,80 |
|  |  | Местный бюджет | 652,40 | 651,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |

- Приложение №5

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Валуйского городского округа»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Валуйского городского округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 36.417,60 | 17.802,50 | 38.486,60 | 27.185,00 | 145.879,89 | 74.290,29 | 61.739,40 | 47.626,40 | 47.532,40 | 47.532,40 | 47.532,40 |
|  |  | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | ХХХ | ХХ | ХХХ | ХХХ | 36417,60 | 17802,50 | 38486,60 | 27185,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  | ХХ | ХХХХ |  |  |  |  |  | 145.879,89 | 74.290,29 | 61.739,40 | 47.626,40 | 47.532,40 | 47.532,40 | 47.532,40 |
|  |  | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры |  |  |  |  | 29.974,60 | 12.583,90 | 31.954,10 | 20658 | 36567,32 | 63198,00 | 43336,00 | 29.223,00 | 29.129,00 | 29.129,00 | 29.129,00 |
| - Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог - с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | ХХХ | ХХ | ХХХ | ХХХ | 24.880 | 12.284 | 31.681,30 | 20 313,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры |  | ХХ | ХХХХ |  |  |  |  |  | 30635,70 | 24635,27 | 28204,00 | 29223,00 | 29129,00 | 29129,00 | 29129,00 |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | ХХХ | ХХ | ХХХ | ХХХ | 5.094,60 | 299,9 | 272,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  | ХХ | ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения |  |  |  |  | 6.443,00 | 5.218,60 | 6.532,50 | 6.527,00 | 7776,58 | 11092,29 | 18403,40 | 18.403,40 | 18.403,40 | 18.403,40 | 18.403,40 |
| - Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | ХХХ | ХХ | ХХХХ | ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127,6 | 1127,6 | 1127,6 | 1127,6 | 1127,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | ХХХ | ХХ | ХХХХ | ХХХ | 5765,00 | 5148,00 | 6500,00 | 6500,00 | 7760,00 | 10438,14 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
|  | Возмещение части затрат на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении Валуйского городского округа | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Компенсация затрат перевозчикам за проезд по единым социальным проездным билетам. | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | ХХХ | ХХ | ХХХХ | ХХХ | 27 | 69,2 | 32,5 | 27 | 93 | 41,8 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Основное мероприятие 2.4 | Возмещение затрат на проезд учащихся общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры; Управление социальной защиты населения | ХХХ | ХХ | ХХХХ | ХХХ | 651 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 612,35 | 2163,8 | 2163,8 | 2163,8 | 2163,8 | 2163,8 |